1. Что наиболее значительное удалось сделать в городе в области жилищно-коммунального хозяйства в 2004 году?

Постановлением главы администрации города от 27.10.2004 № 3380 утверждена цена за наём жилых помещений. Постановление вступило в действие с 1 января 2005 года.

В г. Барнауле средняя плата за наем определена в размере 0,30 руб. за 1 кв. м.

Цена за наем жилых помещений рассчитана исходя из восстановительной балансовой стоимости, по годам постройки жилых помещений, с учетом нормы амортизации на полное восстановление - 1 %.

Территория города условно разделена на 10 зон, по которым установлен коэффициент престижности к ценам за наем жилых помещений, в зависимости от зоны проживания. Разделение зон, с применением коэффициента престижности, было определено в 2000 году управлением администрации города по земельным ресурсам, землеустройству и геодезии, с учетом кадастровой стоимости земли, местоположения, размера земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества.

Наиболее высокий коэффициент престижности - 1, наименьший коэффициент - 0,4.

Кроме того, для нанимателей жилых помещений, проживающих на первых и последних этажах, начисление платы за наем помещений будет осуществляться с применением понижающего коэффициента 0,85.

Наниматели, проживающие в ветхих и аварийных домах от платы за наём освобождены.

В целях урегулирования взаимоотношений между потребителями коммунальных услуг и предприятиями - исполнителями услуг постановлением главы администрации города от 06.12.2004 № 3816 утверждён механизм установки, эксплуатации внутриквартирных приборов учёта холодной, горячей воды и порядка оплаты по их показаниям.

В 2004 году продолжено планомерное выполнение, в рамках энергосберегающих мероприятий, перевод домов с «лучистого» отопления на классическую схему, что даёт существенную экономию тепловой энергии. Работы велись на трёх девяти этажных домах по ул. С.Поляна, 7, 13 и 21.

На четырех домах: ул. С.Западная, 41; ул. Ядерная, 2; ул. С.Поляна, 22 и ул. Юрина, 208 производится реконструкция железобетонных кровель с применением профнастила, что даёт экономию бюджетных средств на 40-50% и увеличивает срок службы таких кровель с 15 лет до 60 лет.

Планом социально-экономического развития города на 2004 год предусмотрено комплексное благоустройство 150 дворовых территорий муниципального жилищного фонда, благоустроенно 173 двора.

В работе по комплексному благоустройству дворовых территорий традиционно участвует избранная общественность и жители города.

Необходимо отметить, что работа по подготовке к благоустроительному сезону началась зимой 2003-2004 года.

-	разрабатывались и формировались планы работы;

-	изготавливались в мастерских различные фигуры животных тайги, леса, саваны и сказочных персонажей, готовились конструкции будущих композиций (МУП «ПЖЭТ Центрального района», МУП «ПЖЭТ-1 Индустриального района», МУП «ПЖЭТ-2 Октябрьского района»);

-	налажено производство детских игровых комплексов в РСУ г.Барнаула.

За весенне-летний период комплексно благоустроенно 173 дворовых территорий.

Произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий силами ДЭУ районов и ПЖЭТ, ЖЭУ города на площади 56,5 тыс. кв. м. (при плане 37000 кв. м).

Во дворах жилых домов муниципального жилищного фонда произведен ремонт и покраска малых архитектурных форм - 2384 шт.

Проведены посадки:

-	деревьев - 3476 шт.;

-	кустарника - 3557 шт.;

-	работниками жилищных предприятий и жителями города высажено цветов - 514 тыс. штук.

Во дворы муниципального жилищного фонда завезено:

черный грунт - 2118 тонн;

песок	- 1259 тонн.

За период 2004 года отремонтировано 659 подъездов и установлено на подъезды жилых домов 204 металлические двери с запирающими устройствами. Установлено 210 парковых фигур во дворах жилых домов из долговечных в тоже время экономичных материалов, в том числе 101 из железобетона в натуральную величину. Новинкой этого года стало появление античных фигур, а так же сюжетов былин, русских сказок, появилось множество деревянных фигур, устроен музей коряг, композиции фигур с установкой мини фонтанов и бассейнов (Центральный, Индустриальный, Октябрьский районы).

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Не в полной мере реализованы мероприятия по энергосбережению. Для установления цивилизованных взаимоотношений с энергоснабжающими организациями требуется установка приборов учета тепловой энергии повсеместно в муниципальном жилищном фонде. Не удалось решить 100% возмещение из бюджета всех уровней субсидии на покрытие убытков по текущему содержанию жилья и компенсаций льгот, предоставленных населению в соответствии с установленным законодательством.

Тарифы на тепловую и электрическую энергию от теплоисточников ОАО «Алтайэнерго» являются самыми высокими в Западно-Сибирском регионе. При низком уровне доходов населения данный вопрос вызывает рост социальной напряженности.

4. Какие задачи стоят в 2005 году?

С вступлением в действие нового Жилищного кодекса РФ перед органами местного самоуправления стоят задачи по принятию ряда нормативных актов. В частности:

Разработка и утверждение

- Порядка управления многоквартирным муниципальным домом;

- Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

- Порядка замены жилых помещений в соответствии со ст. 81 ЖК РФ.

- Документации о порядке проведения конкурса по отбору управляющей организации в соответствии со ст. 161 ЖУ РФ.

Построение единой сети передачи данных через систему «Город», локально-вычислительной сети на местах, (ПЖЭТ, ЖЭУ), что позволит оформлять документы на предоставление субсидий в одном месте - органе социальной защиты населения и в кратчайшие сроки, минуя жилищно-эксплуатационные предприятия.

Принятие указанных документов повлечёт за собой необходимость принятия нормативных актов, касающихся ресурсосбережения, в частности нормативных актов об обязательной установке поквартирных приборов учёта во вновь строящихся домах, приборов учета водоснабжения в жилых помещениях, имеющих дополнительный водоразбор (бассейны, сауны и т.д.).

Переход на 100% оплату жителями жилищно-коммунальных услуг вызывает необходимость в разработке и принятии порядка оплаты ЖКУ с дифференциацией платы в зависимости от этажности, состояния дома, отдалённости от центра и т.д. В связи с ростом платы за ЖКУ нужно разработать и утвердить нормативные документы по обменному фонду жилья для людей, желающих уменьшить свою жилую площадь.

Внедрение новых механизмов управления, невозможно без перехода на цивилизованные договорные взаимоотношения. В связи с этим необходима разработка договоров, предусматривающих обязанности и ответственность не только управляющих компаний и подрядных организаций, но и собственников (нанимателей) жилых помещений.

Дальнейшее внедрение компьютерной программы «Информационная база для планового надзора за техническим состоянием жилищного фонда и определения очередности ремонтов» позволит решить несколько проблем:

1. Своевременно и достоверно иметь информацию о текущем состоянии здания;

2. Выполнять реальное планирование ремонтов и обслуживания;

3. Снизить затраты на ремонт	и обслуживание (за счет своевременного и качественного проведения ремонта и обслуживания).

4. Установить прямой контакт потребитель (жилец) - поставщик.

5. При наличии своевременной достоверной информации о техническом состоянии здания, появляется возможность определения пути решения возникающей проблемы.

С переходом к рынку жилищно-коммунальных услуг необходима организация работы структур общественного самоуправления (органы ТОСН, домовые комитеты, старшие по подъездам) в новых экономических условиях:

- определение формы управления многоквартирными домами и закрепленными территориями;

- участие в управлении жилищным фондом и организации конкурсов на предоставление права по эксплуатации и содержанию жилого дома (микрорайона) управляющей компании;

- отработка новых	форм взаимодействия с управляющими компаниями по вопросам благоустройства дворовых территорий и содержанию мест общего пользования жилищного фонда.

Изучение опыта работы регионов РФ и пропаганда положительного опыта работы в г. Барнауле. Освещение деятельности предприятий жилищного хозяйства и управляющих компаний в СМИ.

Контроль и организационное участие в реформировании предприятий энергетики ОАО «Алтайэнерго».

Участие в разработке и реализации программ реформирования топливно - энергетического комплекса в материалах «Стратегия развития г. Барнаула до 2010 года».

Осуществление взаимодействия и контроль за работой энергетического комплекса, в том числе ремонт магистральных тепловых

сетей не ниже уровня 2004 года. Обязательное участие комитета в тендере по выбору подрядчика, добиться от руководства ОАО «Алтайэнерго» решения вопроса своевременной (1-2 кварталы 2005 года) поставки труб большого диаметра.

Добиться запуска газотурбинной ТЭЦ в эксплуатацию.

Обеспечение всеми видами топлива организаций и предприятий, энергоснабжающих население и объекты социальной сферы.

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении проблем?

- организовать выпуск информационных сравнительных бюллетеней по развитию реформ ЖКХ в регионах Российской Федерации;

- организовать в СМИ широкий обмен опытом работы регионов и городов Российской Федерации по развитию реформ ЖКХ;

- на базе АСДГ сформировать базу данных передового опыта работы и положительных результатов проводимых реформ ЖКХ в регионах Российской Федерации, обеспечить доступность к этим материалам по электронной и иной почте.