1. В 2004 году:

1.1. Проведен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Б. Хмельницкого протяженностью 4769,2 ветров одиночного пути с использованием 25 м рельс Р-65 и последующим мощением железобетонной плиткой,

1.2. Продолжены работы по реконструкции переездов через трамвайные пути с последующим мощением чугунных плит. Так за 2004 год произведена реконструкция трех переездов.

1.3. В г. Новосибирске реализуется программа модернизации троллейбусов с заменой кузова, изготовляемых па предприятии нашего города. За 2004 год поставлено 7 ед. кузовов троллейбусов первой комплектности.

1.4. Собственными силами управления пассажирских перевозок продолжены работы по капитальному ремонту с модернизацией трамваев и троллейбусов. За истекший год выполнено 3 капитально-восстановительных ремонта с модернизацией троллейбусов и 1 капитальный ремонт с модернизацией трамвая.

1.5. Реализуется "Программа энергетических и эксплуатационных сбережений за счет модернизации горэлектротранспорта преобразователями напряжения разработки ЗЛО "АРС-ТЕРМ".

1.6. Реализуется программа перевода на сжатый природный газ муниципального транспорта. За 2004 год переведено 7 ед. автотранспорта.

- Наиболее интересны наработки коллег из г. Барнаула в области сварки стыков
и наплавки головок рельс с последующей шлифовкой. С учетом, что технология сварки и наплавки адаптирована под местные условия.

- Из-за недостаточного финансирования не удается решить основные проблемы, в том числе:

- Обновление парков подвижного состава автобусов, троллейбусов и трамваев.

- Замена изношенного контактного провода.

4. На 2005 год согласно плану социально-экономического развития города Новосибирска запланировано:

- Продолжить реализацию программы по модернизации троллейбусов с заменой кузова.

- Завершить реконструкцию трамвайных путей по ул. Б. Хмельницкого.

- Продолжить реализацию "Программы энергетических и эксплуатационных сбережений за счет модернизации горэлектротранспорта преобразователями напряжения разработки ЗАО "АРС-ТЕРМ".

- Внедрить в эксплуатацию технологию изоляционного покрытия штанг токоприемников на 25 троллейбусах с целью сокращения времени простоя
электротранспорта на линии.

- Продолжить проведение работ по капитальному ремонту с модернизацией подвижного состава трамваев и троллейбусов.

5. На уровне АСДГ разработать программу, направленную на обновление и модернизацию подвижного состава, а также по оснащению специальной техникой МУП "Служба пути" и МУП "Служба энергохозяйства" для производства
капитального ремонта.