#### Нижневартовск

В 2008 году успешно продолжена работа строительного комплекса города по:

- реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», введено в эксплуатацию 125,1 тыс. кв. м (2111 квартир), что составляет 110,7% от планируемого объёма ввода жилья (123,5% к объёму ввода жилья 2007 года).

Разработаны и приняты Думой города:

- городская целевая программа «Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008-2010 годы» (от 28.03.2008 №383);

- комплексная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009-2013 годы» (от 02.12.2008 №487).

Всего по капитальному строительству освоение составило 3231,7 млн. рублей, что составляет 163,3% к выполнению за 2007 год.

Динамика изменения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за период 2006 – 2008 годы выглядит следующим образом:

млн. руб.

| Источники финансирования | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу, | 3170,9 | 3337,2 | 4012,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| городской бюджет | 1406,4 | 1368,0 | 891,5 |
| окружной бюджет | 1231,4 | 1322,1 | 3121,4 |
| другие источники | 206,5 | - | - |
| всего % к предыдущему году | 103 | 105,3 | 120,3 |

Израсходовано денежных средств на строительство объектов по муниципальному заказу по источникам финансирования в 2008 году:

| Наименование | Всего тыс. руб. | Городской бюджет | Окружной бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Лимит ассигнований на год | 4 012 864 | 891 439 | 3 121 425 |
| Фактически освоено за год | 2 971 965 | 803 648 | 2 168 317 |
| в % к годовому плану | 74,1 | 90,2 | 69,5 |
| в % к освоению за 2007 год | 143,5 | 70,1 | 234,4 |

Фактическое освоение бюджетных средств по разделам (млн. рублей):

| Наименование раздела | Лимит средств на 2008 год | Оплачено на 01.01.2009 |
| --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 37,2 | 32,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3,5 | 1,5 |
| Национальная экономика | 2,6 | 0,1 |
| Жилищное хозяйство | 700,7 | 690,4 |
| Коммунальное хозяйство | 1504,3 | 1430,0 |
| Охрана окружающей среды | 5,8 | 3,6 |
| Образование | 1023,5 | 441,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 111,7 | 104,7 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 623,6 | 267,9 |
| Итого: | 4012,9 | 2971,9 |

В 2008 году основной объём средств (71,4%) направлен на объекты жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» израсходовано бюджетных средств в сумме 1607,3 млн. рублей, в том числе: на жилищное строительство – 625,7 млн. рублей, коммунальное хозяйство – 981,6 млн. рублей:

а) По программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2015 годы»:

| Наименование подпрограммы | Объём финансирования, млн. рублей. |  |  | Полученный результат (ввод в эксплуатацию в 2007 году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружной бюджет | Городской бюджет | Всего |  |
| Обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания | 372,5 |  | 372,5 | Построено 268 благоустроенных квартир или 16 940 кв. м жилья |
| Строительство (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма и формирования маневренного фонда | 253,2 |  | 253,2 | Построено 50 квартир (2923,2 кв. м), в том числе 2 квартиры отведены под маневренный жилищный фонд |
| Проектирование и строительство инженерных сетей | 779,1 | 138,4 | 917,5 | Инженерное обеспечение земельных участков для строительства не менее 100 тыс. кв. м жилья |
| Итого | 1404,8 | 138,4 | 1543,2 |  |

Освоение средств составляет 99,6% от планируемого объема 1548,8 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Проектирование и строительство инженерных сетей» введены в эксплуатацию объекты инженерного обеспечения земельных участков, отведённых под жилищное строительство, в том числе: сети теплоснабжения – 3143,76 п. м; сети бытовой канализации – 4178,52 п. м; сети горячего и холодного водоснабжения – 4855,77 п. м; сети электроснабжения – 39603,59 п. м; трансформаторные подстанции - 2 шт.

Вложение бюджетных средств в строительство жилья и инженерных сетей в целях своевременной подготовки земельных участков для жилищного строительства позволило ввести в эксплуатацию 125,1 тыс. кв. м или 2111 квартир, что составляет 110,7% от планируемого объёма ввода жилья и 123,5% к объёму ввода жилья в 2007 году.

За счёт средств бюджетов автономного округа и города в 2008 году введено в эксплуатацию 23,83 тыс. кв. м (4 дома на 318 квартир и общежитие для ПУ-41)) социального жилья, что составляет 84,8% к 2007 году. Недостаток средств в объёме 164 млн. рублей, не позволил ввести 30 тыс. кв. м социального жилья, намеченных в мероприятиях муниципальной программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории города Нижневартовска до 2010 года.

Кроме бюджетных средств, в жилищное строительство в отчётном году вложены значительные средства предприятий и населения города, в том числе за счёт развития ипотечного кредитования и субсидирования молодых семей. В рамках подпрограммы «Доступное жильё - молодым» построено 142 квартиры площадью 6,62 тыс. кв. м.

На территории города наблюдается ежегодный рост объёмов вводимого жилья:

2006 год – 84,5 тыс. кв. м;

2007 год – 101,3 тыс. кв. м;

2008 год – 125,1 тыс. кв. м.

Общий объём средств, вложенных в строительство жилья, введённого в эксплуатацию в 2008 году, составляет 4044,6 млн. руб., в том числе 838,2 млн. руб. - бюджетные средства автономного округа и города, 3206,4 млн. руб. – средства предприятий и населения города.

| Наименование организации застройщика | Инвестор | Объём финансирования строительства (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Муниципальное казённого предприятие капитального строительства г. Нижневартовска | Бюджетные инвестиции | 683,7 | 732,8 | 838,2 |
| Муниципальное казённого предприятие капитального строительства г. Нижневартовска | ОАО «ТНК-ВР», МЖК | - | - | 150,4 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Средства предприятия, населения | 572,0 | 1041,5 | 985,2 |
| ООО «Стройдеталь - Инвест» | - “ - | - | 333,6 | 1233,6 |
| ОАО «Строительно-промышленный комбинат -С» | - “ - | 117,6 | 230,4 | 79,6 |
| Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» | - “ - | 329,5 | 45,9 | - |
| ЗАО «Жилстрой» | - “ - | 101,1 | - | 136,9 |
| ООО ПКФ «СТОР» | - “ - |  | - | 184,5 |
| ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» | - “ - | - | - | 263,5 |
| прочие | - “ - | 5,1 | 87,4 | 150,9 |
| Индивидуальные застройщики | Средства населения | 14,0 | 20,8 | 21,8 |
| Итого: |  | 1823,0 | 2492,4 | 4044,6 |

Ввод основных фондов в жилищном строительстве за отчётный год составил 162,3% к результатам 2007 года.

В сравнении с предыдущим годом, доля бюджетных средств в жилищном строительстве, по отношению к средствам дольщиков, уменьшилась на 8,7% и составляет 20,7% в общем объёме фактических затрат на строительство жилья.

б) По программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –на 2005- 2012 годы» из средств окружного и городского бюджетов в 2008 году выделено 80,4 млн. рублей, в том числе остаток 2007 года в сумме 19,7 млн. рублей, освоено – 64,2 млн. руб., в том числе:

| Наименование объекта | Профинансировано (тыс. руб.) |  | Фактически освоено (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из окружного бюджета | из городского бюджета | из окружного бюджета | из городского бюджета |
| Подпрограмма «Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-мансийского автономного округа - Югры» |  |  |  |  |
| Реконструкция поверхностного водозабора на реке Вах, (ПК1) | 76307 | 1422 | 60404 | 1422 |
| Подпрограмма «Газоснабжение населенных пунктов ХМАО» |  |  |  |  |
| Газоснабжение города Нижневартовска, развитие города до 2010 года | 927 | 680 | 927 | 337 |
| Подпрограмма «Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов ХМАО – Югры» |  |  |  |  |
| Инженерные сети и сооружения города Нижневартовска 3 очередь строительства. Магистральная сеть теплоснабжения по ул. Набережной (от котельной №5 до УТ-59А). ПК №2 | - | 1061 | - | 1061 |
| Итого | 77234 | 3163 | 61331 | 2820 |

Неосвоение средств по программе в сумме 16,2 млн. рублей (средства бюджета автономного округа – 15,9 млн. рублей, средства бюджета города – 0,3 млн. рублей) объясняется следующими обстоятельствами:

- по объекту «Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах в сумме 40,9 млн. рублей - неудовлетворительная работа подрядчика ОАО «Центроспецстрой» по размещению заказов на оборудование;

- по объекту «Газоснабжение города Нижневартовска на развитие до 2010 года» в сумме 0,3 млн. рублей – экономия стоимости работ по договору.

По объектам социальной сферы освоение составляет 46%.

В рамках программы «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2006 – 2010 годы» за 2008 год выполнены проектные работы по 9 детским садам, 5 проектов из которых утверждены, 4 проекта находятся в стадии согласования, 1 проект дорабатывается. Начато строительство 2-х детских садов в 10В и 10Б микрорайонах. На строительство 3-х детских садов объявленные на 15.12.2008 года открытые аукционы отменены Управлением государственного заказа автономного округа, что не дало возможности освоить средства в сумме 186,7 млн. рублей.

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» ведётся проектирование центральной городской больницы на 1100 коек (стадия «Проект» находится на экспертизе), готовится к вводу в эксплуатацию МУ «Перинатальный центр» после реконструкции здания детского стационара «Лада», продолжается строительство двух физкультурно-спортивных комплексов в 13 и 16 микрорайонах. Срок ввода данных объектов – 2009 год. В связи с задержкой проектирования со стороны проектировщика спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном остались не освоенными 167,9 млн. рублей.

В течении всего года велась активная работа по проектированию, координации деятельности строительных предприятий в области строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов, включённых в Перечень строек и объектов капитального строительства на текущий финансовый год; сбор и обобщение показателей, характеризующих объём и качество возводимого жилья, комплексного освоения территории города и развития коммунальной сферы в целях увеличения объёмов жилищного строительства; участие в формировании Перечня строек и объектов капитального строительства на очередной финансовый год; осуществление контроля за наиболее социально-значимыми для города объектами, имеющими ограниченные сроки строительства по вводу в эксплуатацию, трудоёмкие и технически сложные показатели строительства; учёт, анализ и прогнозирование развития строительной индустрии; выполнение принятых и стоящих на контроле нормативных и правовых документов.

Проведены публичные слушания. На слушаниях рассмотрены вопросы:

- по проекту планировки Прибрежной зоны;

- по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства;

-по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

В 2008 году разработан раздел инженерно – технические мероприятия ГО и ЧС по проекту: «Генеральный план города Нижневартовска». Выполнено космическое зондирование высокого пространственного разрешения территории города Нижневартовска. Сумма освоенных бюджетных средств на эти цели составила 1059 тыс. рублей.

В соответствии с упрощенным порядком оформления и разрешения на размещение торговых и остановочных павильонов введены в эксплуатацию 23 павильона из легких металлических конструкций. Рассмотрено 830 письменных заявлений от физических и юридических лиц по вопросам, касающимся строительства и эксплуатации объектов, и оформлено 534 разрешения. Из них оформлено 299 разрешений на строительство объектов жилищного, гражданского, промышленного назначения и объектов инженерного обеспечения. В связи с истечением срока действия разрешений на строительство произведено продление сроков по 88 объектам. По результатам рассмотрения документации, представленных заключений надзорных органов, визуального осмотра готовности объектов к эксплуатации оформлено и выдано 235 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Принято активное участие в окружном фестивале «Зодчество Югры - 2008» с 26.11.2007 по 28.11.2007 в городе Сургуте.

В 2008 году введены в эксплуатацию значимые для города объекты:

- реконструкция здания центральной библиотеки по улице Дружбы народов;

- детский сад на 260 мест №52 в 10Г микрорайоне с инженерными сетями;

- реконструкция детского сада под муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №80 «Светлячок» в микрорайоне 15;

- физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского Государственного педагогического института, пусковой комплекс №1;

- реконструкция котельной №8;

- общественный туалет на разворотной площадке ПАТП-2;

- тёплая стоянка на 2 автомобиля по проспекту Победы, 4;

- реконструкция здания больницы милосердия под административные помещения муниципальных предприятий;

- проезды и автостоянки в районе причала на набережной р. Обь;

- бульвар на набережной реки Обь, 1-й этап строительства.

Продолжаются работы по:

- строительству жилых домов для муниципальных нужд в квартале «Молодёжный» и квартале 17;

- строительству объектов инженерной инфраструктуры для жилищного строительства;

- реконструкции здания Дворца Искусств по ул. Ленина;

- реконструкции здания детского стационара «Лада» под МУ «Перинатальный центр»;

- строительству физкультурно-спортивных комплексов №1 и №2 в 13 и 16 микрорайонах;

- реконструкции поверхностного водозабора на реке Вах;

- реконструкции улицы Интернациональной (2 очередь);

- строительству восточного объезда г. Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской;

- строительству детской школы искусств в 10В микрорайоне;

- строительству детских садов в 10В и 10Б микрорайонах.

Управление архитектуры и градостроительства является администратором государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций. Согласно акту сверки между департаментом финансов администрации города и управлением архитектуры и градостроительства по состоянию на 01.01.2009 общая сумма доходов в городской бюджет по государственной пошлине за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции составляет 999 100, 00 рублей.

В 2008 году проведено три открытых творческих конкурса: «Эскизный проект памятного знака жертвам политических репрессий», «Эскизный проект монументально-декоративной композиции комсомольцам-участникам Всесоюзных ударных строек города Нижневартовска», «Эскизный проект монументально-декоративной композиции на пересечении улиц Ленина-Чапаева в честь дружбы народов».

В целях создания на территории города своеобразного архитектурного облика городской среды в вечернее и ночное время оформлены элементами декоративной подсветки фасады объектов капитального строительства, в том числе: центральная библиотека по улице Дружбы Народов , 22; физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического института по улице Ленина, 2; реконструкция здания больницы милосердия под административное здание по улице Мусы Джалиля, 14; административное здание Нижневартовского района по ул. Ленина ,6; гостиница «Надежда». 2 очередь строительства. 1 пусковой комплекс по улице Северной, 39; бульвар на набережной реки Обь. Участок от проспекта Победы до улице Мусы Джалиля; торгово-развлекательный комплекс «Космос» по улице Ленина, 17а; гипермаркет «Подсолнух» улице Интернациональной , 73; магазин, торговой площадью-1769,7 кв.м (реконструкция магазина «Фиалка») по улице Мира, 5/П.

В 2008 году выполнена подсветка мачты сотовой связи по улице Северной (район ОАО «Мобильные ТелеСистемы», напротив микрорайона №10).

Велась постоянная работа с жителями города, рассмотрены даны ответы по письменным и устным обращениям граждан. Осуществлялся прием граждан (еженедельный, ежемесячный) по личным вопросам, прямые провода (ежеквартальные руководителей администрации города, ежемесячные курируемых служб).

Во исполнение принятых и стоящих на контроле нормативных актов в течение года:

- постановление Главы города от 22.04.2008 №510 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории города Нижневартовска» - подготовлено и выдано заказчикам (застройщикам) 599 градостроительных планов земельных участков на строительство объектов капитального строительства;

- ежеквартально предоставлялась информация (распоряжения Главы города от 22.03.2006 № 286-р, от 24.04.2006 № 489-р) о реализации приоритетных национальных проектов на территории города Нижневартовска; постановление Главы города от 25.06.2007 №511 «О плане мероприятий администрации города по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2007 году», распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.02.2002 № 25-рп «О предоставлении сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа» - о средней стоимости строительства одного квадратного метра жилья и объектов соцкультбыта.

Продолжена тесная работа с курируемыми городскими общественными организациями: лиц, пострадавших от политических репрессий «Истоки памяти» и «Дети фронту» (льготная категория граждан):

В течение года проводились совместные мероприятия, принималось участие в жизни обществ:

- обновлены и дополнены при финансовой поддержке строительных предприятий (ЗАО «Жилстрой», ООО ПКФ «Стор» и фирмы «Венткона» музеи памяти ГОО «Дети фронту» в МОСШ №№3, 12;

- по ходатайству в ДМСиЗР администрации города предоставлено муниципальное помещение под офис «Истоки памяти», при финансовой поддержке, силами ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» выполнен ремонт, ОАО «МО-69» - проведена оплата коммунальных услуг;

- по ходатайству в УпоФКиС администрации города создана группа ГОО «Истоки памяти», определено время по посещению бассейна СК «Нефтяник».

- выделены денежные средства на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 800 тыс. рублей памятного знака жертвам политических репрессий. В марте 2008 года проведен открытый конкурс «Эскизный проект памятного знака жертвам политических репрессий».

Основные задачи строительного комплекса города Нижневартовска на 2009 год

1. Подготовить проекты:

- о внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска;

- планировка территории Общественного центра II очереди строительства;

- планировка территории озера Комсомольское.

2. Обеспечить ввод в эксплуатацию жилья в объёме не менее 130 тыс.кв.м общей площади квартир.

3. Подготовить базу для дальнейшего расширения объёмов строительства жилья за счёт устройства магистральных инженерных сетей в Восточном планировочном районе, 3-й очереди строительства города, в кварталах 17, 18, 22.

4. Продолжить строительство:

- жилья в кварталах «Молодёжный», 17 и 18 Восточного планировочного района и в микрорайоне 2П по муниципальному заказу;

- водовода от ВОС-2 до поселка малоэтажной и индивидуальной застройки.

5. Начать строительство 6-й очереди укрепления берега и дна реки Обь (район Старого Вартовска), при наличии финансирования.

6. Продолжить строительство водозабора на реке Вах.

7. Утвердить проектную документацию по 5 детским садам, провести конкурсы и начать строительство не менее 2-х детских дошкольных учреждений.

8. Ввести в эксплуатацию реконструируемые объекты: «Дворец искусств», «Центр национальных культур», «Перинатальный центр».

9. Утвердить проектную документацию в стадии «Проект» и получить рабочую документацию на 1-й пусковой комплекс центральной городской больницы на 1100 коек.

10. Ввести в эксплуатацию физкультурно-спортивные комплексы №1 в 13 микрорайоне и №2 в 16 микрорайоне.

11. При наличии финансирования провести конкурс на строительство и приступить к работам по спортивному центру с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в городе Нижневартовске.

На трёхлетний период 2009-2011 годы в бюджете автономного округа на выполнение окружных программ предусмотрены инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 4693,27 млн. рублей. Из них в 2009 году планируется освоить 2096,66 млн. рублей.

На создание инженерной инфраструктуры вновь застраиваемых районов города, строительство которой должно вестись опережающими темпами, необходимо в 2009 году не менее 900 млн. рублей. Сегодня имеем дефицит средств в объёме 509,4 млн. рублей.

На строительство жилья для муниципальных нужд, в запланированном программой объёме и обеспечение задела для выполнения программы в последующие годы, необходимо не менее 1100 млн. рублей. На начало года выделено всего 209,8 млн. рублей, которых недостаточно даже на завершение начатых строительством жилых домов в кварталах «Молодёжный» и 17 Восточного планировочного района.

В общем, выполнение поставленных задач в текущем году зависит от объёма бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Кроме того, увеличение банками процентной ставки по кредитам и сокращение финансовой поддержки ипотечных программ по кредитованию граждан ограничивает возможности предприятий-застройщиков, занятых в жилищном строительстве. На начало текущего года из-за отсутствия финансирования приостановлено, начатое в 2008 году, строительство 3-х жилых домов и отложено на неопределённый срок начало строительства 4-х жилых домов.

В адрес Правительства автономного округа направлены предложения, которые позволят снизить негативные последствия финансовых проблем на ранке жилья, сохранить набранные темпы строительства.