# Кемеровский район

В 2011 году по программе строительства доступного жилья в Кемеровском муниципальном районе план ввода 55 тыс.кв.м. жилья, на 31.12.11г. введено 62,78 тыс.м2 (477 квартир) жилья , что превышает уровень 2010 года на 19%, в том числе:

- коттеджный поселок «Серебряный  бор» в с.Елыкаево,

- коттеджный поселок  «Журавлевы горы» в д.Солонечная,

- «Маленькой Италии» д.Сухово,

- 342 жилых домов - индивидуальное строительство граждан на территории нашего района.

В среднем на одного жителя в 2011 году введено –1,38кв.м.

- В текущем году на  территории Кемеровского муниципального района начато строительство 40-квартирного жилого дома в п.Ясногорский.

- В рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» 13 семей Кемеровского муниципального района получили социальную выплату за счет средств федерального бюджета (4,96 млн.руб.), областного (94,96 млн.руб.) и местного (814,7 тыс.руб.) бюджетов, на приобретение и строительство жилья. Заявка на участие в данной программе на следующий год направлена в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. В рамках данной программы в настоящее время ведется строительство жилых домов в д.Береговая и п.Кузбасский, в результате чего 12 семей до конца текущего года переедут в собственные дома. Значительная часть граждан, участвующих в данной программе, в качестве собственных средств использует средства «материнского капитала».

- В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» две семьи получили сертификаты на субсидию за счет средств бюджета на приобретение жилья.

- В 2011 году району был выделен повышенный лимит долгосрочных целевых займов, предоставляемых в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 №58-ОЗ из областного бюджета. Это позволило начать строительство для определенных категорий граждан (молодые семьи, работники бюджетной сферы, ветераны боевых действий и т.п.) двух новых многоквартирных домов – 40-квартирный в п.Ясногорский и 25-ти квартирного в п.Звездный. Срок окончания строительства – первое полугодие 2012 год.

- В рамка региональной программы «Жилище» на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, из средств областного бюджета, Кемеровскому району были выделены в 2011 году денежные средства в сумме 1,5 млн.руб. на переселение 1 семьи, которая также получит благоустроенную квартиру в новом жилом доме в п.Ясногорский.

- Также в пределах средств областного бюджета выделенных в 2011 году (8,9 млн.руб.) квартиры в новых домах в п.Ясногорский и п.Звездный получат дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей.

- В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 6 домов в д.Пугачи (комплекс «Губернская усадьба»), что позволит за счет местного бюджета (16 млн.руб.) обеспечить жильем 11 семей, вставших на очередь до 2005 года.

В 2012 году планируется ввести 60 тыс.кв.м., в том числе:

- Коттеджный поселок «Серебрянный бор» д.Журавлево  (индивидуальные жилые дома),

- Коттеджный поселок  «Журавлевы горы» д.Солонечная (индивидуальные жилые дома);

- Жилой комплекс "Маленькая Италия" д. Сухово (индивидуальные жилые дома);

- Строительство индивидуальных жилых домов по программе «Развитие села» в д. Береговая, п. Кузбасский;

- Индивидуальные жилые дома;

- Строительство 25 квартирного жилого дома п.Звездный;

- Строительство   40- кв. жилого дома п.Ясногорский;

- Строительство 12-квартирных жилых домов п. Металлплощадка ул. Парковая,  3,4,5.