# Комсомольск-на-Амуре

Жилищное строительство.

Введено в эксплуатацию 30 индивидуальных жилых домов площадью 3,2 тыс. м2.

Ведется строительство 5-ти жилых домов по ул. Красноармейской  для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г №185-ФЗ. Из фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели получено 122,0 млн.руб. Финансирование из местного бюджета 40,3 млн.руб.

В 2011 году было начато строительство 90-квартирного жилого дома по пр. Первостроителей, 44 для социально-незащищённых категорий граждан таких как дети-сироты, инвалиды, молодые семьи.

В феврале 2012 года произведена закладка 60-ти квартирного дома для ОАО «АСЗ».

В Ленинском округе города начато строительство первой очереди 204 квартирного жилого дома для работников ОАО «КнААПО» на условиях корпоративной ипотеки с предоставлением 15-ти процентной государственной поддержки за счёт средств краевого бюджета.

В целях улучшения качества жилья, развития на территории города малоэтажного индивидуального жилищного строительства администрацией города разрабатывается муниципальная целевая программа «Жилище на 2012-2015гг.

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда.

Затраты на капитальный ремонт объектов жилфонда составили 134 млн. руб.

Проводился ремонт фасадов, кровель ремонт внутридомовых территорий, деревянного жилищного фонда, газификация жилищного фонда и др. работы.

По капитальному ремонту завершены ремонты:

- фасадов по пр.Мира,12,14, пр. Ленина, 19.

- внутридворовых территорий по ул. Дикопольцева, 38,38/2,40, въезд между жилыми домами 38 и 40 по ул. Дикопольцева, ул. Димитрова, 9, ул.Пендрие,4, Лазо,5, ул. Ленина,72,72/2,74, ул. Гамарника, 17,17/2,17/3,17/4.

Выполнены работы по газификации жилищного фонда – 720 квартир из запланированных 964 квартиры или 74,7%.

Строительство и капитальный ремонт объектов коммунального назначения.

Инвестиции – 232,7  млн.руб.  Затраты на капитальный ремонт объектов коммунального назначения составили 18,7 млн.руб.

Продолжается реализация мероприятий инвестиционной программы по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения: осуществляется реконструкция канализации, строительство подземного  водозабора с очисткой воды в пласте, развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города. Освоение составило 187,8 млн. руб.

Осуществляется реконструкция Магистрального шоссе от пр.Первостроителей до ул.Пирогова с обустройством привокзальной площади, ул.Дзержинского от ул.Гагарина до пр.Интернациональный, строительство фонтана на площади перед зданием железнодорожного вокзала.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию площади у памятника Первостроителей в районе Набережной, разрабатывается проект реконструкции улицы Комсомольской от пр.Мира до пр.Октябрьского.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту теплотрассы от котельной по ул.Пугачева, 84 до Индустриального шоссе мкр.Менделеева, ремонт котельной квартала «Хумми».