# Петропавловск-Камчатский

В целях координации и контроля исполнения работ, на основании представленных планов производственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, был утвержден Сводный план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе (далее ПКГО) к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года (распоряжение администрации ПКГО от 30.06.2011 № 341-р); сформирована Комиссия по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа  к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года, которая начала работу 02.06.2011. Проведено 22 заседания Комиссии, из них 11 выездных.

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  № 2540  от  26.09.2011 с 28 сентября 2011 года в городском округе начат отопительный сезон.

Общее количество многоквартирных жилых домов с централизованной системой отопления 1622, объектов социальной направленности 131.

По объектам социальной сферы готовность на начало отопительного сезона 100%.

К началу отопительного сезона 99% многоквартирных жилых домов имели акты готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

Остальные 17 жилых домов подписали акты готовности с тепловой инспекцией в срок до 03.10.2011.

По данным ОАО «Камчатскэнерго» и филиала «Коммунальная энергетика» готовность котельных, ЦТП и тепловых сетей  на 28.09.2011 составляла 100%.

На 05.12.2011г. полностью закончен капитальный ремонт в 37 домах, включенных в план мероприятий по подготовке к ОЗП 2011-2012гг.

Выполнение работ по модернизации и развитию сетей наружного освещения ПКГО в настоящее время  нашло отражение в рамках утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края  от 24.02.2011 года № 76-П долгосрочной краевой целевой  программы «Комплексное благоустройство города Петропавловска – Камчатского на 2011 год», а также аналогичной Программы, утвержденной Постановлением администрации ПКГО от 17.03.2011 года №730 Муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск – Камчатского городского округа на 2011 год».

Между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и администрацией Петропавловск – Камчатского городского округа были заключены два Соглашения на финансирование мероприятий по развитию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Петропавловск – Камчатского городского округа

Общая протяженность построенных линий наружного освещения  в 2011году составила – 29,032 км.

Капитальный ремонт жилищного фонда

В 2011 году так же, как и в 2010 году, капитальный ремонт многоквартирных домов проводился по трем направлениям:

- завершение реализации Федерального Закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- предоставление субсидии на комплексный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления  в жилых домах; (ст.165 ЖК)

- софинансирование доли муниципальной собственности  при проведении работ капитального характера (ст.158 ЖК).

Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно №185-ФЗ.

В 2011 году завершилась реализация муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Петропавловск - Камчатском городском округе на 2010 - 2011 годы» реализуемой за счет долевого  финансирования  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2010 г. по данной Программе отремонтировано 106 многоквартирных домов.

На 03.10.2011г. отчетность по освоению  финансовых средств и завершению Программы  направлена в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края в установленный срок.

Капитальный ремонт многоквартирных домов по ст.165 ЖК.

В целях реализации ст.165 Жилищного Кодекса на территории Петропавловск-Камчатского городского округа управляющим компаниям предоставляется субсидия на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов. В соответствии с этим, утвержден перечень жилых домов по комплексному ремонту внутридомовых  инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Участвовали 17 домов, разных форм управления, по всем домам проведены собрания собственников жилых помещений, заключены договора с подрядными организациями для выполнения ремонтных работ.

Капитальный ремонт многоквартирных домов по ст.158 ЖК.

- В целях реализации ст.158 Жилищного Кодекса выделялись бюджетные средства на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на капитальный ремонт жилищного фонда, в составе которого имеется доля муниципальной собственности.  В соответствии с этим в план  включено 23 объекта.

Жилищная политика

На 01.07.2011г. на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма,  при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа состояло 3806 человек.

За 2011г. на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа,  принята 191 семья. На учет граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, принят 61 человек.

За указанный период были сняты с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений - 151 человек.

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой Программой «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением администрации ПКГО от 22.07.2010 № 2211, на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений принято – 96 семей. Снято с указанного учета – 52 семьи.

В рамках реализации Федеральной целевой Программы «Жилище» военнослужащим, уволенным в запас, за 2011 год выдано 12 государственных жилищных сертификатов.

На учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в муниципальных общежитиях,   по состоянию на 31.12.2011г. состоит - 861 человек. За 2011г. на указанный учет было принято -  115 человек.

В течение года 46  жилых помещений были предоставлены гражданам по договорам найма жилой  площади в общежитии.

20 жилых помещений были предоставлены гражданам как служебные на условиях договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

За 2011г. были отремонтированы 48 квартир из числа освободившегося в процессе эксплуатации муниципального жилищного фонда.

По результатам открытого аукциона в электронной форме  было заключено 43 контракта  на приобретение квартир в новострое для расселения граждан, проживающих в аварийном  жилом фонде в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в 2011-2012 годах» (185-ФЗ).

В 2011 году в соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, проводилась  работа по приему в муниципальную собственность имущества из федеральной собственности и собственности Камчатского края в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти  и органами местного самоуправления, а также в рамках реализации долгосрочных краевых целевых программ на 2010-2011 годы «Первоочередное расселение граждан из многоквартирных домов, имеющих в соответствии с технической документацией статус «общежитие», «Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны».

В ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, на 2010-2011 годы» полностью расселены граждане из четырех жилых домов во вновь построенные дома.

В связи с внесением дополнений в адресный перечень многоквартирных домов,  участвующих в указанной Программе по расселению дополнительно еще 61 дома, в настоящее время продолжается вестись работа по переселению жителей указанных домов во вновь построенные  дома в районе Северо-Восточного шоссе (ул. Дальневосточная, ул. Савченко).

За 2011 год проведена техническая инвентаризация 168 объектов, из них зарегистрировано право на 74 здания (сооружения) и 76 нежилых помещений, кроме того, зарегистрировано право муниципальной собственности на 935 жилых помещений.

Зарегистрировано 93 договора мены жилых помещений, заключенных в целях реализации Долгосрочной краевой целевой программы «Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, на 2010-2011 годы».

Планируется и дальше проводить техническую инвентаризацию объектов с последующей регистрацией права муниципальной собственности в Управлении Росреестра по Камчатскому краю, совершенствовать работу по ведению Реестра и учету муниципального имущества, проводить инвентаризацию инженерных сетей тепло- водо- снабжения и иных коммунальных объектов.