# Невельск

В 2011 году на территории Невельского района продолжались работы по строительству объектов в рамках ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года и ПрО1рамм «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года», «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015 года».

Ликвидация последствий Невельского землетрясения, произошедшего 02 августа 2007 года:

В вышеуказанный период времени завершены работы по строительству следующих объектов:

- Здание поликлинического учреждения по ул. Ленина в г. Невельске

- Спортивный комплекс по ул. Яна Фабрициуса в г.Невельске

- Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г.Невельска

- Подъездные дороги и мсжквартальные улицы к 5 микрорайону в г.Невельске,

В 2012 году планируется завершить работы по строительству следующих объектов:

- "Строительство жилых домов в г.Невельске и с.Троицкое для жителей г.Невельска по решению судов". "Строительство 30-ти квартирного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске".

- Здание администрации Невельского муниципального района по ул.Ленина в г.Невельске .

Также завершаются работы по строительству самого объемного объекта в рамках ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года, - «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г.Невельске».

Программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 годя»:

В 2011 году в рамках вышеуказанной Программы завершены работы по следующим объектам:

- Разработка проектной документации по объекту: «Возведение цунамизащитной стенки по ул. 70 лет Октября в г.Невельске»

- Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция подпорной стенки по ул.Береговой в г. Невельске»

- Разработка проектной документации по объекту: «Возведение цунами-защитной стенки по ул. Береговой в г.Невельскс»

- Инженерно-сейсмическое обследование многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Невельск, ул.Школьная, 91; с.Горнозаводск» ул.Советская, 16

- Инженерно-сейсмическое обследование многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Невельск, ул.Ваккапай, 8; г.Невельск, ул.Рыбацкая, 135

- Инженерно-сейсмическое обследование многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Невельск, ул.Гоголя, 2; г.Невельск, ул.Ленина, 76; г.Невельск, ул.Ленина, 82

- Строительство 24 квартирного жилого дома по ул.Шахтовой в с.Горнозаводск Невельского муниципального района

- Перенос сетей теплоснабжения по объекту: "Строительство 24 квартирного жилого дома по ул.Шахтовой в с.Горнозаводск Невельского муниципального района (площадка № 1)"

- Группа жилых домов в 5-ом микрорайоне г.Невельска 2-я очередь

В 2012 году в рамках вышеуказанной Программы будут завершены работы по объекту: Сейсмоусиление здания корпуса стационара МУЗ "Невельская центральная районная больница" (в том числе ПСД) в г.Невельске Сахалинской области. Первая, вторая, третья очередь. Сдача объекта "под ключ".

В рамках этой же Программы в 2012 году запланировано начать строительство следующих объектов:

- Строительство двух многоквартирных жилых домов по ул.Советской в г.Невельске

- Строительство 30-ти квартирного жилого дома в с.Горнозаводске

- Строительство 30-ти квартирного жилого дома по ул.Яна Фабрициуса в г.Невельске .

Программа «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015 года»:

Завершено строительство объекта: «Комплекс жилых домов в г.Невельске» на 60 квартир по ул.Советской .