# Благовещенск

В 2011 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2010 годы» выделено средств из бюджетов разных уровней на сумму - 114 433,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 49 018,0 тыс. руб., областного- И 973,0 тыс. руб., федерального - 53 442,0 тыс. руб. Освоено и профинансировано средств в полном объеме.

Выполнены мероприятия:

- погашение кредита, в том числе процентов, а также выплат лизинговых платежей, связанных с приобретением специализированной техники;

- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог протяженностью - 2,0 км по улицам города: Политехническая- Конная- Северная, ул. Свободная-Театральная- Политехническая, 50 лет Октября- Гражданская- Магистральная, Институтская-Новотроицкое шоссе-Кантемирова, пер. Волошина- 50 лет Октября- Пионерская);

- ремонт ливневой канализации протяженностью - 1,0 км;

- устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в городе Благовещенске протяженностью - 16,3 км на 13 участках улиц города.

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2009-2012 годы» в 2011 году выполнены мероприятия:

- обустройство 3-х транспортных светофорных объектов на перекрестках: ул. Горького - Загородная, ул. Октябрьская - Чайковского, ул. Институтская-Василенко;

- обустройство 2-х вызывных пешеходных светофорных объекта;

- обустройство дорожных ограждений - 94,5 м;

- обустройство 2- пешеходных переходов по улицам: Б.Хмельницкого- Зейская, Б .Хмельницкого-Ломоносова;

- модернизация и установка автоматических систем управления движением и светофорных объектов- 10 шт. Всего освоено средств на сумму - 7317,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета на сумму 750,0 тыс. руб., городского 6567,0 тыс. руб.

В 2011 году на реализацию мероприятий программы

«Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010-2013 годы» выделено средств на сумму 119 542,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета на сумму 12 655,0 тыс. руб., федерального - 106 887,0 тыс. руб. Освоено и профинансировано средств на сумму 119 356,0 тыс. руб.

За счет данных средств выполнены мероприятия: ремонт дворовых территорий (асфальтирование проездов, тротуаров, устройство автостоянок, ремонт и устройство л/канализации). Отремонтировано 114 дворовых территорий площадью - 85,0 тыс.кв. м.

На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Благовещенске на 2010-2014 годы» в 2011 году выделено средств из городского бюджета на сумму -1360,0 тыс. руб. За счет данных средств выполнены мероприятия:

- монтаж декоративных конструкций на опорах наружного освещения по ул. Ленина - Кузнечная - Калинина;

- декоративное освещение деревьев в сквере 43 квартала г. Благовещенска;

- строительство сетей наружного освещения в сквере 69 квартала г. Благовещенска.

В сфере озеленения городских территорий применялись новые дизайнерские решения в оформлении цветочных клумб с применением декоративной щепы, мраморной крошки, декоративного камня, вертикального озеленения в виде цветочных вазонов. Расширена площадь обслуживания зелёной зоны города на 142,6 тыс.кв.м. по сравнению с 2010 годом и составила 1574,2 тыс.кв.м.

В 2011 году не удалось решить в сфере благоустройство города:

- осуществить передачу моста через р. Зея в федеральную собственность;

- закончить инвентаризацию автомобильных дорог, мостов, путепроводов;

- произвести очистку русла реки Бурхановка;

- строительство декоративного питомника для выращивания древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа.

В 2012 году в рамках долгосрочных целевых программ планируется выполнить следующие мероприятия:

- ДЦП «Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2010 годы» планируется выполнить:

- капитальный ремонт дорог протяженностью - 281м;

- ремонт автомобильных дорог протяженностью - 1,3 км;

- ремонт ливневой канализации- 1,4 км;

- устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в городе Благовещенске протяженностью - 5,4 км.

- ДЦП «Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010-2013 годы» планируется заасфальтировать дворовых территорий

площадью — 35,4 тыс. м~;

- ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2009-2012 года» планируются следующие работы:

- обустройство 3-х вызывных пешеходных светофорных объектов;

- обустройство 1 транспортного светофорного объекта;

- устройство гостевых стоянок в районе расположения школ;

- обустройство мест остановок транспорта общего пользования, мест разворота, мест отстоя;

- модернизация и установка автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов на 2 —х светофорных объектах.

В рамках статьи «Благоустройство» в 2012 году планируется продолжить благоустройство сквера «Мир», продолжить инвентаризацию автомобильных дорог местного значения.