# Иркутск

Что наиболее значительное удалось сделать в 2011 году?

В течение прошедшего годы было построено два подземных пешеходных переходов по ул. Сергеева: в районе пересечения с бульваром Рябикова у ТЦ «Ручей» с добавлением дополнительных полос на подходах к перекрестку, в районе средней общеобразовательной школы №2 и детских дошкольных учреждений №139 и №142 города Иркутска.

Выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций: водопровода, теплотрассы, кабельной линии связи, строительство ливневой канализации. Строительство подземных пешеходных переходов позволило с одной стороны обеспечить безопасность пешеходов, передвигающихся из спального района Синюшина гора к детским садам и школе, и с другой стороны – устранить транспортные заторы в районе ТЦ «Ручей» путем исключения пешеходной фазы из светофорного регулирования.

Завершен капитальный ремонт ул. Киевская на участке от ул. К. Маркса до ул. Подгорная в городе Иркутске.

В течение 2011 года выполнялся ремонт 7 участков улиц и дорог местного значения:

- ул.Партизанская от ул.Советская до ул.Волжская

- ул.Волжская на участке от ул.Партизанская до ул.Депутатская

- ул.Улан-Баторская, на участке от ул.Лермонтова до объездной дороги Свердловского округа

- ул.Фаворского

- ул.Багратиона

- ул.Лебедева Кумача на участке от ул.Красных Мадьяр до ул.25-го Октября

- ул.Ракитная

Всего отремонтировано 68 543 м2 покрытия.

Кроме того в 2011 году завершен ремонт улиц и дорог местного значения на следующих участках улиц:

- ул.Байкальская на участке от ООТ «Диагностический центр» до ул.Тимирязева

- ул.Дзержинского

- ул.Тимирязева

- ул.Депутатская на участке от ул.Станиславского до ул.Декабрьских Событий

- Гагарина на участке от ул.3-го Июля до ул.Бограда

- Ремонт объездной дороги Первомайский-Университетский на участке от ул.Лермонтова до ул.Сергеева

- ул.Борцов Революции

В 2011 году выполнены мероприятия по ремонту 153 дворовых территорий и 3 внутриквартальных проездов, всего 179 000 м2 общей площади.

Какие задачи стоят  в 2012 году?

- Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения города Иркутска посредством реализации мероприятий по содержанию и ремонту  дорог;

- Повышение безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения города Иркутска посредством реализации мероприятий по обустройству дорог, разработка проекта организации дорожного движения;

- Разработка проекта ведомственной целевой программы «Дороги города Иркутска до 2016 года»;

- Участие в областных долгосрочных целевых программах: «Развитие административного центра Иркутской области…» и «Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения Иркутской области…»;

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере дорожного хозяйства (приведение нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством);

- Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

- Организация работы по выдаче специального разрешения, в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.