# Мирный

По муниципальной целевой программе «Благоустройство г. Мирный» на 2011-2013гг.» запланировано средств  в размере  14 948 500,00 руб.

1. Сохранение, реабилитация и развитие  системы существующего озеленения города.

- Выполнены работы по  цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы на площади Ленина, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, Ботанический сад, ул. Комсомольская (возле Храма), памятник Тихонову. Общей площадью 1877,4 м².

- Добавлен растительный грунт в газоны вдоль улиц города и посев многолетних трав по объектам  ш. 50 лет Октября, площадь Храмового сквера, ботанический сад, газоны вдоль городских улиц (120 м³ грунта, 225 м² посев трав)

- Выполнены работы по декоративному озеленению города, посадка деревьев и кустарников на  территории Храмового сквера  1572 саженца.

2. Мероприятия по улучшению облика городских территорий.

Снос зданий, строений, не отвечающих современным санитарным, техническим и противопожарным нормам, ухудшающих внешний облик города, в том числе замены на современные объекты (з) и для строительства жилищных объектов и соцкультбыта (с).

Вывоз самовольно установленных гаражей и контейнеров. Вывезены гаражи и контейнера с дворовых территории Солдатова, Павлова, Аммосова, район п. Аэропорт.

Вывоз бесхозных автомобильных кузовов. Вывезены бесхозные кузова с дворовых территорий города.

Выполнены работы по покраске декоративных опор освещения  на пр. Ленинградский, район ДК «Алмаз», Храмовый сквер»

3. Сохранение памятников культурного наследия, других памятных мест. Выполнено работ по обслуживанию городских площадей  в том числе работы по уборке, содержанию городских площадей, обслуживанию фонтана «Дорога к Храму» и ручейка в Ботаническом саду.

4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования индивидуальной застройки.

Выполнены работы по установке дорожных ограждений по ул. Солдатова, запланированы работы по внутриквартальному асфальтированию территорий ул. Комсомольская 2,4, Советская  17,17А,19А, Тихонова 16

В целях развития благоустройства, поддержания в образцовом состоянии парков, скверов, дворовых территорий, а также создания благоприятной экологической обстановки в городе, Администрацией города объявлены ежегодные конкурсы по благоустройству «Мой дом, мой двор, мой подъезд» и организованы мероприятия по озеленению территорий города - посадка клумб деревьев и кустарников, цветочное оформление, посев травы, подрезка деревьев.

Выполнены работы по устройству внутриквартальных газонных ограждений, ограждений детских площадок в количестве 52 шт.

5. Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок. Ежемесячно выполняются работы по обслуживанию детских игровых комплексов находящихся в собственности МО «Город Мирный», также выполнены работы по поставке игрового оборудования для установки на существующие площадки 12 элементов.

6. Очистка территорий общего пользования. Выполнена уборка несанкционированных свалок по адресам ул. Нагорная, Экспедиционная, Иреляхская, Фрунзе, Бабушкина, п. Геолог, Лазо, Курченко, 50 лет Октября, за медвытрезвителем общим объёмом 1959 м3.

7. Отлов бродячих животных. Выполнены работы по отлову в количестве 813 голов.

По муниципальной программе «Содержание и ремонт, комплексное благоустройство уличной дорожной сети муниципального образования «Город Мирный» на 2011-2013гг» запланировано средств на сумму 48 978 850,00 руб.

1. Асфальтирование городских дорог. Выполнены работы по асфальтированию  дорожного полотна ул. Советская,  ш.50 лет Октября (до фабрики № 3) с расширением проезжей части общим объемом  4398м2.

2. Ямочный ремонт. Выполнены работы общим объёмом 366м2.

3. Ремонт грунтовых дорог. Выполнены работы по ул. Комсомольская (от ул. Бабушкина до лога «Безымянный») объемом 1111м2.

4. Обслуживание автомобильных дорог. Ежедневно выполняются работы по  уборке, поливке городских дорог, очистке водоотводных лотков, остановочных павильонов.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, внедрения и эксплуатации  технических средств регулирования дорожного движения. Ежедневно выполняются работы по обслуживанию светофорных объектов и знаков дорожного регулирования.

6. Ремонт остановочных павильонов. Выполнены работы по ремонту остановочного павильона по 40 лет Октября «Золушка», пр. Ленинградский «ДЮСШОР.

7. Приобретение и установка остановочных павильонов. Приобретён и установлен остановочный павильон на остановке  м-н «Золушка».

8. Окраска опор освещения. Выполнены работы по окраске опор освещения по ул. Аммосова.

9. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров. Работы выполнены на городском тротуаре по ул.40 лет Октября и пр. Ленинградский.

10. Ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков. Выполнены работы по ул. 40 лет Октября (Лимон)-24 м, Ленина-Комсомольская-20м.

11. Изготовление и установка стационарных урн для мусора. Выполнены работы по изготовлению  и установке урн для мусора (43 шт.).