ЧЕРЕМХОВО

Постановлением администрации города Черемхово от 11 марта 2014 года № 183 утверждены планы подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2014-2015 годов.

С начала проведения ремонтно-подготовительного периода 2014 года проведена гидропневматическая промывка систем отопления 482 жилых домов (100% от плана), получены акты технической готовности на 482 жилых домах (100%) и паспорта готовности на 1 332 жилых домов (100%).

Выполнен текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов жилых домов и элементов благоустройства придомовых территорий в 792 жилых домах на 33 819 тыс. руб. (100% от плана).

Защищена заявка Иркутской области на предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования ЖКХ». Общая сумма заявки для города Черемхово составляет 628,4 млн. руб.. в том числе средства Фонда - 253,6 млн. руб., средства областного бюджета - 352,1 млн. руб. и местного бюджета - 22,7 млн. руб., будет переселено 935 человек. 372 квартиры общей площадью 18,6 тыс. м .

А так же в декабре 2014 года защищена заявка на предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 29,871 млн. руб., в том числе: средства Фонда - 11,791 млн. руб., средства областного бюджета - 9,048 млн. руб., средства местного бюджета - 7,5 млн. руб. и средства собственников жилья - 1.532 млн. руб. будет отремонтировано 11 МКД общей площадью 27,145 тыс. м2 (482 чел.).

Задолженность за жилищные услуги на 01.01.2015 г. составляет 66 497,94 тыс. руб. (в том числе задолженность прошлых лет - 61 021,39 тыс. руб.), уровень сбора - 94%.

Теплоснабжение и тепловые сети

Теплоснабжение города осуществляет ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго», одиннадцать муниципальных и восемь ведомственных котельных.

Общая протяженность тепловых сетей - 71,106 км (из них 3,109 км относятся к разряду ветхих, что составляет 4,37 %), в т.ч. ведомственных -12,987 км.

К предстоящему отопительному сезону выполнены гидравлические испытания теплотрасс от ТЭЦ-12, котельного оборудования и теплотрасс от котельных.

Заменено аварийных участков теплотрасс:

- от ТЭЦ-12 - 2265,5 м на 55 051 тыс. руб.;

- от котельных - 353 м на 4 000 тыс. руб.

Выполнен текущий ремонт 7 котельных ООО «Теплосервис» на 2 355 тыс. руб. (100% от плана).

Постановлением администрации города Черемхово от 31 марта 2014 года № 243 утверждена Схема теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» сроком на 15 лет до 2028 года.

Задолженность по оплате за тепло и горячую воду на 01.01.2015 г. составляет 190 732.97 тыс. руб. (в том числе задолженность прошлых лет -182 907,46 тыс. руб.), уровень сбора - 97%.

Водоснабжение

ООО «Водоканал г. Черемхово» обслуживает 273,8 км водопроводных сетей, из них 219,04 км относятся к разряду ветхих и требуют срочной замены. Протяженность канализационных сетей - 101,1 км, в т.ч. ветхие -40,0 км.

Произведен капитальный и текущий ремонт технологического и вспомогательного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства на 47 632 тыс. руб., заменено аварийных участков водопроводов 4961 м на 47 632 тыс. руб. и канализации 438 м на 3 898 тыс. руб.

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления утверждают схему водоснабжения и водоотведения.

Между ООО «Водоканал города Черемхово» и ООО «ГарантЭнергоПроект» г. Вологда заключен договор на разработку проекта схемы водоснабжения и водоотведения города Черемхово, общей стоимостью 1800 тыс. руб.

В настоящее время разработчиком представлен предварительный вариант проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение. Администрацией города подготовлены замечания к содержанию документа и направлены разработчику. Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города Черемхово планируется на февраль 2015 года.

Задолженность за холодную воду и водоотведение на 01.01.2015 составляет:

- действующих организаций - 24 892,99 тыс. руб. (в том числе задолженность прошлых лет - 10 063,25 тыс. руб.), уровень сбора - 78%;

- предприятий-банкрот - 15 056,8 тыс. руб.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от двенадцати трансформаторных подстанций ЦЭС ООО «Иркутская электросетевая компания» напряжением 35/6 кВ.

Распределительные сети 6/0,4 кВ, питающие объекты жизнеобеспечения и жилой сектор города, находятся в собственности ГУЭП «Облкоммунэнерго». Эксплуатацию сетей осуществляет филиал ГУЭП Облкоммунэнерго «Черемховские электрические сети».

Общая протяжённость электрических сетей составляет 639,714 км, в том числе ветхих - 42,87 км, в том числе:

- 533,697 км воздушных линий электропередачи,

- 110,56 км кабельных линий электропередачи;

- 199 трансформаторных подстанции.

Выполнен ремонт электрических сетей 14,846 м и текущий ремонт трансформаторных подстанций на 10 312 тыс. руб.

Благоустройство

Благоустройством города занимаются общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Благоустройства».

ООО «Управляющая компания Благоустройства» отвечает за вывоз мусора, содержание общегородских территорий, городских дорог, полигонов для утилизации мусора, обслуживание дорожно-мостового хозяйства, озеленение города. Кроме того, на обслуживании данного предприятия находятся муниципальные бани, уличное освещение города.

Протяженность городских дорог в г. Черемхово - 330 км (площадь 2640 тыс. кв. м), в том числе муниципальных - 255,5 км (площадь 2044,3 тыс. кв.м).

Обслуживаются также сливы в водоемы (Черемшанка) и два путепровода, содержит сеть дренажных труб, в которую входит 70 м ж/б труб, 10 колодцев и люков.

Кроме того обслуживаются 23 сквера и 8 фонтанов; демонтаж и установка дорожных ограждений; проводится развешивание баннеров, флагов; работы по подготовке городских праздничных мероприятий.

Проведены запланированные ремонтно-восстановительные работы в городских скверах: замена плитки, бордюрного камня, побелка, покраска элементов благоустройства. В 2014 году возведен дополнительный объект в районе ЦРБ - часовня «Святой Лука».

Производится обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения, протяженность которых составляет 157,4 км, количество установленных светильников - 3516 штук, светодиодного модуля - 3103 ед.

За 2014 год дополнительно установлено 64 светильника, 4 опоры и проложены 1820 м кабельных линий на следующих объектах: ул. ул. Крупской, Ветеринарная, Внутриквартальная, Чернышевского, Новая, Достоевского, пос. Штольня, пос. Касьяновка, пос. Ершовка, пос. Южный, детский сад № 2, стадион школы № 4, подключено освещение по улицам 1-ая и 2-ая Нагорная, Щорса, 3-ая Рудничная, пер. Безымяный, лестница по ул. Некрасова, на часовне «Святой Лука».

Выполнен ремонт ямочного ремонта общей площадью 4500 м2 на 4,5 млн. руб. на следующих улицах: Первомайская, Ленина, Ф. Патаки, Лермонтова, Фурманова, Некрасова, Центральный путепровод, Маяковского, Белинского, П. Старостина, Школьная, Куйбышева, Горького, Плеханова, Шевченко, Димитрова, Луговая, Красношахтёрская.

Задолженность за вывоз ТБО на 01.01.2015 составляет - 5 361,99 тыс. руб. (в том числе задолженность прошлых лет - 5 764,72 тыс. руб.), уровень сбора - 103%.