ИРКУТСК

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жителей на территории города Иркутска реализуется муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 20132017 годы».

Решение поставленных в Программе задач реализуется через ежегодные Планы мероприятий.

В 2014 году планом мероприятий на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 20132017 годы»» было предусмотрено финансирование в сумме 93,1 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 88,24 тыс. руб., что составляет 94,77 % от плана финансирования

В течение 2014 года выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт 38 крыш;

- замена 2 пассажирских лифтов;

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем на 17 МКД;

- отремонтированы фасады в 5 МКД.

- в 55 МКД были проведены общестроительные виды ремонта (ремонт подвальных помещений, устройство туалетов, выгребных ям и т.д.).

В процессе реализации муниципальной программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- проведен выборочный капитальный ремонт 118 многоквартирных домов;

- улучшились эксплуатационные характеристики домов;

- улучшился внешний вид жилых зданий;

- проведение капитального ремонта кровли обеспечило экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

В результате проведенных мероприятий увеличены срок эксплуатации строительных конструкций, надежность функционирования инженерно-технических систем, что обеспечивает снижение потерь ресурсов внутри дома и надлежащее качество коммунальных услуг.

Реализация муниципальной программы будет продолжена и 2015 году.

В 2014 году продолжена работа по проекту «Школа ЖКХ». Данный проект был организован администрацией г. Иркутска в соответствии с действующим Жилищным кодексом Российской Федерации в рамках полномочий органа местного самоуправления, утвержденных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В 2014 году в «Школе ЖКХ» обучилось 200 человек. Проект «Школа ЖКХ» - это обучение собственников помещений в многоквартирных домах, председателей и членов правления действующих товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов на территории города Иркутска по вопросам управления многоквартирными домами.

Итоги работы курсов в «Школе ЖКХ», а так же обращения граждан в администрацию города свидетельствуют о том, что заинтересованность жителей в эффективном управлении значительно возросла. Осведомленность горожан в вопросах жилищного законодательства качественно изменилась.

Горожане проявляют большой интерес к вопросам эффективного управления домами, в которых они проживают. В 2015 году проект продолжит свою работу.

Проблемные вопросы связаны с реализацией региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

-в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2014 год на территории города Иркутска работы по ремонту не начаты;

- отсутствует механизм принятия решений о переносе сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- отсутствует механизм (критерии) включения домов в планы реализации региональной программы;

- в связи с неопределенностью в законодательстве, касающихся вопросов проведения государственного учета и технической инвентаризации жилищного фонда, у органов местного самоуправления возникают трудности связанные с отсутствием и несоответствием данных о техническом состоянии многоквартирных домов;

- наличие на территории города Иркутска большого количества многоквартирных домов (более 1300 домов), требующих проведения процедуры признания аварийными и подлежащими сносу, а так же домов, признанных памятниками архитектуры, которые не подлежат сносу и могут подлежать только реконструкции.