АНГАРСКОЕ МО

Земельные отношения

Из наиболее значительных мероприятий в 2014 году следует отметить:

1. В целях дальнейшего развития территории АМО проведены следующие работы по созданию и модернизации коммунальной инфраструктуры:

- Управлением архитектуры и градостроительства администрации АМО сделан расчет по перспективным объемам газопотребеления, по развитию газоснабжения и по прохождению трассы магистрального газопровода, которые вошли в Генеральную схему газоснабжения и газификации Иркутской области. В результате администрацией Ангарского муниципального образования 22 августа 2014 года подписано предварительное соглашение с ОАО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» об ориентировочных объемах поставок газа потребителям Ангарского района до 2040 года;

По инициативе Управления архитектуры и градостроительства администрации АМО Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области начата работа по определению перспектив использования Тойсукской площадки подземных вод в целях водоснабжения поселений Ангарского, Шелеховского и Иркутского районов и строительства водозабора для г. Ангарска и населенных пунктов Ангарского района. Предложения по разведке и освоению Тойсукской площадки подземных вол. наряду с иными мероприятиями по водоснабжению и водоотведению. вошли в Схему комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) реки Ангара, включая озеро Байкал (утверждена приказом Енисейского БВУ от 20.1 1.2014 № 183) в объеме 3 148 360 тыс. руб. из регионального и федерального бюджетов на 2015-2022 гг.

2. Сформирован земельный участок, получены технические условия па подключение к инженерным коммуникациям и подготовлены документы по земельному участку площадью 17 га в 31 микрорайоне города Ангарска для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В настоящее время по участку определен застройщик и планируется до 2017 года возвести 26 тыс. кв. м жилья экономического класса;

3. в соответствии с проектом планировки и межевания на площади 64 га сформированы и предоставляются 215 участков под индивидуальное жилищное строительство в селе Одинск для сельских жителей.

В 2014 г. не удалось согласовать в Рослесхозе Российской Федерации проект по изменению границ зеленых зон Аиципального образования (с целью перевода земель лесного фонда в иные категории), выполненный по заказу Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области. Данный проект разработан в целях исключения из зеленых зон лесов и вовлечения порядка 1938 га земель в градостроительную деятельность под жилищное, производственное и инфраструктурное строительство.

Имущественные отношении

В 2014 году все виды работ по развитию автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения АМО были произведены за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах АМО на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением администрации АМО.

- зимнее содержание автомобильных дорог 3 474,6 тыс. рублей (осуществлялась очистка от снега и посыпка противогололедными материалами дорог, имеющих автобусные маршруты в среднем 6 раз за зимний период; очистка от снега подъездных дорог к садоводствам проведена 2 раза);

- весенне-летнее содержание автомобильных дорог 5 987.2 тыс. руб. (по 3 раза отгрейдирована 21 дорога с гравийным покрытием протяженностью 50 км., осуществлен текущий ремонт моста на дороге Старый Московский тракт, выполнен ямочный ремонт дорог Ангарск-Мегет, подъезд к п. Ключевая, произведено устройство объезда аварийного моста на дороге Подъезд к СНТ «Ветеран»;

- установлено 17 дорожных знаков, проведено обследование моста через реку Китой на остров Ясачный;

- ремонт автомобильных дорог 14 961,2 тыс. руб. (произведен ремонт картами автомобильных дорог Южный подъезд к г. Ангарску. Старый Московский тракт, Подъезд к п. Ударник, Метет - Зуй, ремонт моста на дороге Подъезд к п. Ключевая, обустройство объезда на дороге Подъезд к п. Звездочка, ремонт дороги Подъезд к СНТ «Нива», ремонт гравийного участка дороги Подъезд к п. Ключевая с укладкой 6 водопропускных труб):

- обустройство остановочных пунктов 2 883.1 тыс. руб. (13 остановочных пунктов обустроено павильонами, заездными карманами, площадками на автомобильных дорогах: Подъезд к п. Ключевая, Подъезд к п. Звездочка);

- капитальный ремонт автомобильных дорог 16 829,3 тыс. руб. (выполнен проект по геологическим изысканиям на капитальный ремонт дороги Подъезд к п. Ключевая, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости проекта на капитальный ремонт дороги «Старый московский тракт», получено положительное заключение экспертизы и произведен ремонт дороги Подъезд к СНТ «Ясная поляна» с привлечением средств областного дорожного фонда в размере 12 682.9 тыс. руб.. выполнена и сдана в экспертизу проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги Подъезд к п. Звездочка»). Все мероприятия Программы выполнены.

В 2014 году было заключено 19 договоров социального найма на жилые помещения, приобретенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.