КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Жилищный фонд

За 12 месяцев 2015 года по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств местного бюджета выполнено работ на общую сумму 43,4 млн. руб. при плане на год 43,4 млн. руб., или 100 %9 в том числе:

- Капитальным ремонтом отремонтировано 46 квартир под расселение граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде города.

- Устранены аварийные ситуации на 19-ти объектах жилищного фонда.

- Произведен капитальный ремонт 9-ти объектов деревянного жилищного фонда.

- Произведена установка детских игровых комплексов в количестве 3-ед.

- Выполнены работы по ремонту инженерных сетей и мест общего пользования 4-х многоквартирных домов.

- Произведена рекультивация 2-х земельных участков после сноса аварийных жилых домов.

- Проведены обследовательские работы на 17 объектах жилищного фонда.

Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

В ходе реализации мероприятий «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре в 2015 году» выполнены работы по ремонту дворовых территорий, проездов.

В 2015 году финансирование данных мероприятий производилось только за счет средств местного бюджета. В ходе реализации мероприятий выполнено работ на общую сумму 6,3 млн. руб.

В полном объёме реализованы мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним: отремонтировано 16 дворовых территорий и 14 проездов.

В 2016 году планируется выполнить работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям МКД на общую сумму 22,9 млн. руб. (в том числе с учетом предоставления грантов в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 10,0 млн. руб.).

Предоставление грантов необходимо для привлечения собственников жилых помещений, управляющих организаций к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий. Планируемый перечень видов работ: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к ним, установка либо демонтаж малых архитектурных форм, ограждения, устройство контейнерной площадки, монтаж детского и спортивного оборудования, устройство спортивной площадки.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае в 2014-2043 г.г. (Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае (далее-Региональный оператор)

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр утверждена Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) Хабаровского края на 2014-2043 годы, (в редакции постановления Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 № 472-пр).

В региональный краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае в 2015 году по городу Комсомольску-на-Амуре включены 35МКД (в 13 МКД - ремонт кровель, в 2 МКД - замена лифтового оборудования, в 22 МКД - ремонт внутридомовых инженерных сетей), из них только по 21-му дому Региональным оператором размещены конкурсы по отбору подрядных организаций и выполнены работы на 21 МКД (5 МКД - ремонт кровель, 16 МКД - инженерные сети).

По оставшимся 14-ти МКД подрядчики не отобраны, на данных домах не обеспечена возможность восполнения заимствования финансовых средств.

Во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. №138-пр "О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр" в городе Комсомольске-на-Амуре утвержден краткосрочный план реализации в 2016 году Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в который включено 136 МКД на общую сумму 344,198 млн.руб. в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 09.09.2015 г № 2742-па, в том числе по видам работ:

- на 36 МКД ремонт внутридомовых инженерных сетей;

- на 46 МКД ремонт кровель;

-на 43 МКД (127 лифтов) ремонт или замена лифтового оборудования;

- на 11 МКД ремонт фасадов;

Капитальный ремонт и текущее содержание объектов дорожного хозяйства, объектов благоустройства, коммунального и водного хозяйства:

В рамках мероприятий, запланированных на 2015 год муниципальными целевыми программами, выполнены работы на общую сумму 322,3 млн.рублей, что составило 102,3% к утвержденному лимиту бюджетных обязательств, в том числе:

- по объектам дорожного хозяйства на сумму 230,8 млн.руб.;

- по объектам благоустройства на сумму 90,0 млн.рублей;

- по объектам коммунального хозяйства на сумму 1,2 млн.руб.;

- по объектам водного хозяйства на сумму 0,3 млн.руб.

На 2016 год запланировано выполнить работ на общую сумму 328,6 млн. рублей.

Коммунальное хозяйство:

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» Выполнены работы по ремонту водопровода на территории 4-х садоводческих некоммерческих товариществ, протяженностью 1,217 км.

Водное хозяйство:

По объектам водного хозяйства утвержденный лимит финансирования на 2015 год, составил 0,33 млн. рублей. Выполнены работы по текущему содержанию 4-х гидротехнических сооружений, учитываемых в реестре муниципальной собственности, в том числе: кошение откосов, вырубка и корчевка кустарника, уборка и вывоз мусора, регулярное обследование и проверка технического состояния сооружений, смазка шиберов.