**САЛЕХАРД**

Из наиболее значительных результатов 2015 года в жилищно-коммунальном хозяйстве следует выделить:

Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Салехард.

В 2015 году на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов города были запланированы финансовые средства (41,67 мл. руб.) за счет окружных средств (27,7 мл. руб.), городских (10,2 мл. руб.) и средств собственников (0,5 мл. руб. + 3,08 мл. руб. (МО г. Салехард) - Республика 122). Заказчиками работ являются две управляющие организации: МП «Салехардремстрой» (ул. Чубынина, д. 29А, ул. Чубынина, д. 29Б, ул. Ангальский мыс, д. 16) и ООО «Глобалжилсервис» (ул. Республики, д. 122), кроме этих компаний заявки на финансирование капитального ремонта никто не подал.

Дополнительно в 2015 году по заявке МО г. Салехард округом были выделены финансовые средства на аварийно-восстановительный ремонт пострадавшего в результате пожара МКД ЗЗБ в мкр. Б. Кнунянца, что с учетом 15 % софинансирования собственниками составили 10 мл. руб. и по решению КЧС Администрацией выделено 1,3 мл. руб. Работы по ремонту МКД завершены.

Для организации работ по проведению капитального ремонта в 2015 году отделом было организовано и проведено 12 собраний.

Для МО г. Салехард разработан и утвержден краткосрочный план капитального ремонта на 2016 - 2018 гг., ч/з НО «Фонд капитального ремонта ЯНАО». В него включено на 2016 г. 4 МКД (ул. Ангальский мыс, д. 40; ул. Маяковского, д. 10; ул. Пермякова, д. 16; ул. Подшибякина, д. 28); на 2017 г. 4 МКД (ул. Кирпичная, д. 17; ул. Чубынина, д. 31 В; ул. Республики, д. 122А; ул. Игарская, д. 21); на 2018 г. 3 МКД (ул. Броднева, д. 27, 35; ул. Деповская, д. 4). Запланировано финансовых средств на 2016 г. 32,6 мл. руб., на 2017 г. 32,9 мл. руб., на 2018 г. 33,2 мл. руб. Для проведения работ в 2016 году во всех 4 запланированных МКД отделом проведены собрания.

Для МО г. Салехард разработана и утверждена программа капитального ремонта МКД МО г. Салехард с 2016 - 2045 гг. Она включает 327 МКД.

В 2016 году запланировано осуществление капитального ремонта 4 МКД (ул. Ангальский мыс, д. 40; ул. Маяковского, д. 10; ул. Пермякова, д. 16; ул. Подшибякина, д. 28) в рамках нового законодательства, через НО «Фонд капитального ремонта ЯНАО».