СУРГУТ

1. Наиболее значительные работы в области информатизации, выполненные в 2015 году:

1.1.	Приобретен и введен в эксплуатацию модульный сервер IBM-Flex с системой виртуализации VMware. Произведена миграция сервисов с физических серверов в виртуальную среду, что повысило доступность, отказоустойчивость и производительность предоставляемых сервисов. Количество перенесенных в 2015 году в виртуальную среду сервисов составляет 35 единиц.

Подготовлен проект по прокладке волоконно-оптических линий связи к зданиям Администрации города Сургута и муниципальных учреждений для организации высокоскоростной сети передачи данных (до 1 Гбит/с) по принципу «темного волокна», что позволит улучить качество предоставляемых сервисов Администрации города, а тем самым и качество муниципальных услуг.

1.2.	Проведены мероприятия: по информированию граждан и организаций города на официальном портале Администрации города Сургута в сети Интернет, в помещениях Администрации города Сургута и МКУ «МФЦ г. Сургута» о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; по популяризации должностными лицами Администрации города Сургута механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в рамках просветительских и образовательных программ.

1.3. Разработана и внедрена АИС «Виртуальная диспетчерская ЖКХ». Система позволяет осуществлять сбор информации о проблемах (качество коммунальных услуг, благоустройство придомовой территории, ремонт дорог, вывоз снега и т.п.) посредством сети Интернет, назначать ответственных исполнителей и осуществлять оперативный мониторинг и контроль со стороны органов местного самоуправления.

В 2015 году в ГИС ЖКХ зарегистрировано 40 работников Администрации Сургута, 9 РСО, 35 УК, 16 ТСЖ. Регистрация в ГИС ЖКХ всех необходимых организаций Сургута, самого крупного муниципального образования в автономном округе, позволило выйти Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 1 место в статистике внедрения ГИС ЖКХ по субъектам РФ -100% всех требуемых законом организаций.

- На официальном портале Администрации города Сургута создан раздел «Открытые данные» и опубликованы 12 наборов открытых данных. Сбор информации по использованию открытых данных населением и представителями бизнеса не осуществляется.

- В соответствии с приказом Росстата от 06.05.2015 № 217 введена в эксплуатацию ГАС «Управление». Ответственный за контрольно-надзорную деятельность назначен и успешно опубликовал отчет по форме «1-контроль», пояснительную записку, годовой доклад по собственным полномочиям, план проверок. По формам МУ-1 ГУ-1 внедрено 28 из 74 рабочих мест (38%). В ГАС «Управление» используются электронные подписи, выданные Муниципальным удостоверяющим центром, созданным на базе нашего учреждения.

При эксплуатации ГАС «Управление» был выявлен ряд проблем: плохо отображается интерфейс на версиях IE 8,9,10; приходится часто обновлять списки отозванных сертификатов, иначе процесс подписания проходит неудачно.

1.6.	Приобретены информационные системы:

«Реестр ГМУ» автоматизация деятельности МКУ «МФЦ г. Сургута» в части учёта движения сформированных заявлений, приобретена за счёт средств бюджета МКУ «МФЦ г. Сургута».

«Автоматизированный центр контроля Муниципальный заказ» («АЦК-МЗ») переход на новую систему для автоматизации процессов подготовки и размещения муниципального заказа.

Внедрена муниципальная геоинформационная система, базирующаяся на новых технологиях (на основе Web - технологий), которая предназначена для работы пользователей структурных подразделений Администрации (редактирование, просмотр) и сторонних пользователей (просмотр) с картографической информацией и связанными с ней базами данных.

Внедрен единый транспортный портал surgutbus.ru, который позволяет отслеживать движение пассажирского транспорта перевозчиков, осуществляющих перевозку автобусами класса М2 (большими автобусами), существует мобильное приложение, позволяющее прогнозировать прибытие пассажирского транспорта на остановки.

Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы».

Разработаны и утверждены документы, регламентирующие вопросы развития и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

- Распоряжением Администрации города Сургута от 11.06.2015 № 1537 в промышленную эксплуатацию внедрена региональная автоматизированная информационная система по ведению электронной очереди и учету контингента дошкольных образовательных учреждений («Аверс: web-Комплектование ДОУ»). Система внедрялась департаментом образования и молодежной политики округа, из бюджета города Сургута профинансировано только сопровождение информационной системы (40 120 руб. за второе полугодие 2015 года).

- Дополнительное финансирование работ по переводу оказания муниципальных услуг в электронный вид в 2015 году не осуществлялось.

- Расходы на аренду каналов связи для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сургута в 2015 году составили 19972 тыс. руб. На обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет расходы составили 317 тыс. руб.

- По результатам сформированного муниципального плана информатизации по 185 муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления в 2016 году запланировано:

на развитие информатизации муниципального образования - 4 200 тыс. руб.

на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры -102 585,22 тыс. руб.

6.	Вопросы, отнесенные в 2015 году к разряду сложных и трудоёмких, решение которых перенесено на 2016 год:

разработка и внедрение интернет-портала «Активный Горожанин» -электронного ресурса органов местного самоуправления, на котором открыто и общедоступно будут размещаться вопросы граждан и ответы на них, будут обсуждаться проекты муниципальных правовых актов, проводиться опросы;

авторизация через ЕСИА - запланировано внедрение авторизации с использованием ЕСИА в двух ИС;

перевод автоматизированных систем бухгалтерского учёта на платформе «Парус» с версии 7 на более современную версию;

автоматизация процессов формирования, согласования и анализа исполнения муниципальных программ;

автоматизация мониторинга показателей социально-экономического развития города Сургута;

автоматизация согласования и регистрации организационно-распорядительных документов; достижение в Ханты-Мансийском автономном округе Югре значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

внедрение комплексной автоматизированной системы земельно-имущественных отношений, позволяющих проводить работу с задолженностью по арендной плате, анализировать результативность мероприятий по взысканию задолженности;

организация защиты персональных данных в информационных системах персональных данных Администрации города в рамках разработанной «Единой системы защиты ПДн, обрабатываемых на объектах информатизации Администрации, Думы, КСП города Сургута и МКУ «УИТС г. Сургута»;

дистанционное тестирование и обучение сотрудников ОМС в связи с низким уровнем знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий.

разработка нормативных документов в сфере информационно-коммуникационных технологий;

7.	Успехи и достижения других городов в сфере информатизации за 2015 год:

Портал открытых данных г. Москвы, проект «Активный гражданин» (г. Москва)

Муниципальный портал города Новосибирск.

Портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.

8.	Задачи на 2016 год:

анализ муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сургута, с целью выявления услуг, в отношении которых возможен перевод на предоставление их в электронном виде, а также на предоставление их через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и разработка плана мероприятий по переводу муниципальных услуг на предоставление в электронном виде;

ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы «Автоматизированный центр контроля муниципальный заказ», которая позволит автоматизировать весь цикл процедур по организации и проведению муниципальных закупок в городском округе город Сургут (включая интеграции с Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок и Единой Электронной Торговой площадкой);

проработка с операторами связи вопроса по прокладке волоконно-оптических линий связи к зданиям Администрации города Сургута и муниципальных учреждений для организации высокоскоростной сети передачи данных (до 1 Гбит/с) по принципу «темного волокна» без увеличения бюджетных ассигнований;

организация защиты персональных данных в информационных системах персональных данных в Администрации города;

организация дистанционного обучения муниципальных служащих в сфере информационно-коммуникационных технологий;

разработка правовых актов для развития комплексной муниципальной информационной системы.

9.	Ожидаемая помощь и содействие АСДГ:

предоставление информации о положительном опыте комплексной автоматизации отраслевых подразделений других муниципальных образований;

обобщение лучших практик и издание соответствующего альманаха;

продвижение интересных и успешных ИТ-решений в муниципальных образованиях;

проведение выездных конференций в различных субъектах РФ.

- Считаем проведение конференций и совещаний в рамках АСДГ целесообразным.

- Актуальные вопросы по информатизации для обсуждения на конференциях АСДГ:

безбумажный документооборот в органах местного самоуправления;

межведомственное электронное взаимодействие;

автоматизация деятельности департамента городского хозяйства;

вопросы защиты персональных данных;

правовое регулирование муниципальной информатизации;

Перевод муниципальных услуг в электронный вид.