ЧИТА

В области благоустройства

В 2019 году проведено благоустройство двух общественных территорий, которые были отобраны по итогам проведенного рейтингового голосования: парк здоровья «Березка» (Ингодинский административный район) и площадь Труда (Черновский административный район, мкр. КСК).

Благоустройство парка здоровья «Березка» проводило общество с ограниченной ответственностью «Кристалл».

Стоимость выполненных работ составила 39 494 321,00 руб.

В парке здоровья «Березка» выполнены все работы в полном объеме.

Основные элементы и сооружения:

- стадион с искусственным покрытием для игры в футбол с трибунами и двумя беговыми дорожками вокруг стадиона,

- площадки для игры в волейбол,

- воркаут комплекс,

- уличные тренажеры,

- площадка для игры в городки,

- хоккейная коробка с трибунами для игроков,

- детская игровая площадка,

- скамейки, урны, цветочные клумбы.

Благоустройство площади Труда проводило общество с ограниченной ответственностью «МСС».

Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом составила 59 876 870,00 руб.

На площади Труда выполнены следующие работы:

Замена/устройство асфальтобетонного покрытия проездов, тротуарной плитки; установка скамеек, замена/ремонт освещения; устройство сцены. Всего, исполнение контракта составило 20 718 459,41 руб. Ввиду неполного исполнения контракта с подрядной организацией ведется претензионная работа.

Кроме того, в рамках планов социально-экономического развития Центров экономического роста Забайкальского края в 2019 году были установлены детские и спортивные площадки:

9 больших детских игровых комплексов, 15 средних детских игровых комплексов; 16 комплексов воркаут; 16 комплексов воркаут+тренажеры.

Данные работы выполняло ООО «Трансстройком».

Срок исполнения контракта - 01.12.2019г.

Однако, не все работы были сданы ООО «Трансстройком» в указанный срок.

Ввиду несвоевременного выполнения работ с подрядной организацией ведется претензионная работа.

В рамках гарантийного срока подрядная организация в теплый период времени будет устранять выявленные недостатки.

Также, на территории города было установлено 8 хоккейных коробок.

Установку хоккейных коробок проводило ООО «ЛЮКС-СОВ ГАВАНЬ». Все работы выполнены в срок и в полном объеме.

Основной проблемой реализации мероприятий по национальным проектам является:

- отсутствие финансовых средств в достаточном объеме;

- текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды (санитарная и омолаживающая обрезка, посадка древесно-кустарниковой растительности);

- мероприятия по содержанию безнадзорных животных;

- текущее содержание мест захоронений;

- обустройство и содержание мест массового отдыха населения (пляж о. Кенон);

- изготовление адресных аншлагов;

- расчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- реализация программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «Город Чита» на 2018-2022 годы»;

- муниципальная услуга - выдача порубочных билетов.

Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий

В 2019 году, при проведении работ по озеленению города, подрядной организацией, осуществлявшей посадку цветочных растений, использовался материал, выращенный в собственном тепличном хозяйстве. Для придания городу в летний период времени достаточно яркого облика традиционно применялись элементы вертикального цветочного оформления.

На проведение работ по текущему содержанию озелененных территорий и озеленению территорий городского округа в 2018 году направлено 39586457,73 руб., в том числе средства бюджета городского округа «Город Чита» - 3 4586487,77 руб., средства бюджета Забайкальского края - 4999969,96 руб.

В рамках выделенных денежных средств были выполнены работы по текущему содержанию (очистка и выкашивание газонов, уборка территорий площадей и скверов, обрезка деревьев, удаление сухостойных деревьев), а также работы капитального характера:

- посадка цветов на общей площади 3405 м2, в том числе:

3178,5 м2 в цветники, расположенные на территории города (улицы Ленина, Бабушкина, Чайковского, Чкалова, Комсомольская, Шилова, Красной Звезды, Кирова, Богомягкова, Гайдара, Украинский бульвар, пр. Советов, пл. Ленина, Театральная площадь, Привокзальная площадь, пл. Революции, развязка Магистральная - К. Маркса, кольцевые развязки Шилова, Баргузинская);

116 м2 в 1290 кашпо, установленные в арочных металлических конструкциях, размещенных на кольцевых развязках улицы Бабушкина (пересечение с ул. Шилова, ул. Баргузинская);

110,5 м2 цветов в 44 кованные конструкции, размещенные на разделительной полосе ул. Бабушкина, разделительной полосе пр. Жукова, на кольцевой развязке ул. Богомягкова, ул. Ярославского, ул. Белика (в районе Мегаполис-спорт), и в 374 кашпо, размещенных в конструкциях вертикального озеленения на пл. Ленина и ул. Ленина.

В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию зеленых насаждений, впервые на территории города, на основании договора подряда, к работам по санитарной и формовочной обрезкам был привлечен арборист -специалист по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами.

В 2019 году на территории города Читы, при участии комитета городского хозяйства, общественными организациями с привлечением жителей города было высажено более 2300 саженцев древесно-кустарниковой растительности.

Мероприятия по содержанию безнадзорных животных

В соответствии с соглашением № 19 от 09.01.2019 года «о предоставлении субвенций, предоставляемых бюджетам отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственных полномочий по организации проведения на территории Забайкальского края мероприятий по содержанию безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации в 2019 году» на 2019 год было выделено - 3 413 900,00 руб.

С целью определения подрядчика на выполнение работ по содержанию безнадзорных животных был проведен аукцион. Победителем аукциона стало ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, на базе которого создан приют.

Муниципальный контракт № Ф.2018.654204 от 29.12.2018г. на сумму 3 327 500,00 руб., работы по содержанию животных выполнены на сумму - 2 972 516,40 руб.

Максимальное количество животных, одновременно содержащихся в приюте составило - 150 особей.

Неполное освоение выделенных средств связано с фактическим количеством отловленных животных Читинской станцией по борьбе с болезнями животных.

Текущее содержание мест захоронений

В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию кладбищ на 2019 г. с ООО «Комитет» был заключен муниципальный контракт № Ф.2018.42 от 29 декабря 2018 г., цена контракта составила 5 231 021,05 руб.

ООО «Забайкалспецтранс» в рамках исполнения контракта проведены следующие работы: осуществлен сбор и вывоз мусора с территории кладбищ -6917 м3, произведены работы по грейдированию и отсыпке дорог, подвоз воды, услуги смотрителей и работников кладбищ. Всего выполнено работ на сумму 5 231 018 руб.

Проблемы, существующие в комитете, по реализации полномочий по текущему содержанию кладбищ

В связи с недостаточным финансированием, отсутствует возможность исполнения решений судов по оборудованию кладбища в пос. Аэропорт и в п. ЧЭС по ул. Александра Булгакова, 61 стендом с планом кладбища, общественным туалетом, мусоросборником и урнами для мусора, стендом для помещения объявлений и распоряжений администрации кладбища, правил посещения кладбища, прав и обязанностей граждан; по разработке и утверждению проекта устройства кладбища в пос. Песчанка, по организации подъездных путей и автостоянок возле кладбища, по устройству ограждения и твердого покрытия (асфальтированию, бетонированию) площадки для мусоросборников; по оборудованию площадок для мусоросборников, и установки урн для сбора мусора на кладбищах в Черновском административном районе г. Читы (пос. Застепь, пос. Аэропорт, пос. ЧЭС, пос. Кадала).

Обустройство и содержание мест массового отдыха населения (пляж о. Кенон)

С целью обеспечения благоприятных условий для массового отдыха жителей и гостей города на берегу озера Кенон был организован пляж. На финансирование данного мероприятия было выделено 700 000,00 рублей.

Были проведены следующие работы: очистка дна озера от мусора, частичная очистка берега от водорослей, акарицидная обработка, подрезка зеленых насаждений, устройство элементом пляжа (грибки, раздевалки, информационные щиты, урны), размещение в акватории пляжа буйков, также в период работы пляжа осуществлялась уборка и вывозка мусора.

Также в данном направлении деятельности основной проблемой является недостаточное финансирование, необходимо увеличение стоимости содержания минимум до 900 000,00 рублей (для увеличения периодичности очистки от мусора территории пляжа, увеличения числа скамеек и урн).

Изготовление адресных аншлагов

В рамках выделенного финансирования, в 2019 году было изготовлено и установлено адресных аншлагов: с наименованием улицы - 167 шт., с номером строения - 6 на общую сумму 119900,00 рублей.

Муниципальная услуга - выдача порубочных билетов

За 2019 год выдано - 275 порубочных билетов.

За вынужденный снос, в бюджет городского округа «Город Чита», в 2019 году взыскана восстановительная стоимость в сумме 2 314 265,24 рублей.

Ликвидация несанкционированных свалок

За 2019 год с территории городского округа «Город Чита» ликвидировано 738 свалок, общим объемом 92 540 м3, на сумму - 37 957 371,47 рублей.

Реализация программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «Город Чита» на 2018-2022 годы»

В рамках программы заключено два муниципальных контракта на благоустройство парка здоровья Березка и площади труда.

Объект: «парк здоровья Березка». Подрядчик - ООО «Кристалл».

Срок реализации проекта - с 21.08.2019 по 25.11.2019 гг. Стоимость выполненных работ - 39 494 321,00 рублей. Основные элементы и сооружения:

- стадион с искусственным покрытием для игры в футбол с трибунами и двумя беговыми дорожками вокруг стадиона,

- площадки для игры в волейбол,

- воркаут комплекс,

- уличные тренажеры,

- площадка для игры в городки,

- хоккейная коробка с трибунами для игроков,

- детская игровая площадка,

- скамейки, урны.

Объект: «Благоустройство площади Труда в п. Текстильщиков». Дата заключения контракта - 13.09.2019 года.

Дата окончания срока выполнения работ по контракту - 25.11.2019 года. Закупка № 0191300010919000034. Стоимость работ - 59 876 870,00 рублей. Подрядчик - ООО «МСС».

Всего подрядчиком выполнено работ на сумму: 20 718 459,41 рублей. Всего подрядчиком не выполнено работ на сумму: 39 158 410,59 рублей.

С целью выполнения работ подрядчиком заключен договор на поставку плитки. В настоящее время уложено на объекте 1000 м2 и изготовлено и находится на ответственном хранении у производителя 5000 м2 плитки. Работы по изготовлению плитки не прекращаются. Общая площадь под плитку - 8236 м2.

В полном объеме приобретено и получено подрядчиком: детский игровой комплекс, тренажеры, скамейки, оборудование для людей с ограниченными возможностями, металлоконструкции, светильники, светодиодная лента.

Качественный монтаж оборудования и малых архитектурных форм возможен только при наступлении положительных среднесуточных температур, так как требует заливки бетонных оснований.

С целью обеспечения безопасности и сохранности материальных ценностей на объекте за средства ООО «МСС» установлено временное ограждение и обеспечена круглосуточная охрана объекта.

Основные натуральные показатели за 2019 год:

| № | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Натуральный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территории - очищено газонов и садовых дорожек на площадях, скверах и улицах города - очистка урн на площадях и в скверах - обрезка деревьев - стрижка живой изгороди - посадка цветов акарицидная обработка зеленых насаждений - выкашивание газонов удалено сухостойных и аварийных деревьев - копка ям для посадки деревьев - работа механизмов, в том числе: - вывоз мешков с мусором - работа рабочих | 39586,46 | 46498186 м2 79530 шт. 13991 шт. 180368 м2 3405 м2 514,54 Га 1529164 м2 382,5 м3 150 шт. 2736 м/ч 1474 м/ч 417 ч/ч |
| 3 | Мероприятия по содержанию безнадзорных животных | 2 972 516,40 | максимально содержалось 150 животных |
| 4 | Текущее содержание мест захоронений вывезено мусора (основной показатель) | 5 194 473,73 | 5896,17 м3 |
| 5 | Обустройство и содержание мест массового отдыха населения (пляж о. Кенон). | 0,7 | устройство пляжа (установка оборудования, очистка, вывоза мусора) |
| 6 | Изготовление адресных аншлагов. | 119,90 | с наименованием улицы - 167 с номером строения - 6 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | 37 957 371,47 | 738 свалок 92 540 м3 |

В области жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально экономическом развитии городского округа «Город Чита», так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы каждого из жителей. Это сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность человека, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни. Поэтому основной задачей является обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.

Теплоснабжение

Программой капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей и котельных ПАО «ТГК-14» на 2019 год» было предусмотрено финансирование в размере 69 866,69 тыс. руб. (финансовые средства заложены в тариф ПАО «ТГК-14» на тепловую энергию).

Запланированные средства освоены в полном объеме. В счет указанных средств был выполнен капитальный ремонт 5622 п.м., внутриквартальных тепловых сетей, проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования на 19 котельных.

За счет собственных средств ПАО «ТГК №14» проведен капитальный ремонт и реконструкция магистральных тепловых сетей с заменой 1617 п.м. трубопроводов.

Все котельные, находящиеся на обслуживании ПАО «ТГК №14», а также Читинская ТЭЦ-2 и филиал ПАО «ТГК № 14» «Читинский энергетический комплекс» получили паспорта готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

По результатам проведенных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период городской округ «Город Чита» получил от Управления Ростехнадзора по Забайкальскому краю паспорт готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов в установленные сроки.

В рамках реализации мероприятий и использовании средств краевого бюджета в 2019 году по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в 2019/2020 году по муниципальному образованию городской округ «Город Чита» выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей, в том числе:

- Капитальный ремонт участка трубопровода от ТК-7-13-2 до ТК-7-13-2-1 (Северный, 59) отопление и ГВС;

- Капитальный ремонт участка трубопровода от ТК-7-13-2-1 до ТК-7-13-2-3 (Северный, 59) отопление и ГВС;

- Капитальный ремонт участка трубопровода от ТК-9-11-5-1-8 до ТК-9-11-5-1-8-1 (Нечаева, 15);

Работы выполнены на общую сумму 4 487,42 тыс. руб.

Инвестиционная программа ПАО «ТГК №14» на 2019 год

В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «ТГК №14» в 2019 году выполнены реконструкции тепловых сетей:

- Реконструкция теплосети Ду 800мм на Ду 1000 мм от ТК-2-19 до ТК-2-20 по ул. Бабушкина - протяженностью 200 м;

- Реконструкция тепловой сети на Ду 250 мм от ТК-8-9-2-4-1 до ТК-8-9-2-4-2 на перекрёстке ул. Шилова-Коханского протяжённостью 130 м;

- Реконструкция тепловой сети на Ду 300 мм от УТ-3 до УТ-4 по ул. Шилова протяжённостью 140 м.

- Реконструкция тепловой сети с Ду 125 на Ду 200, с Ду 50 на Ду 150 по ул. Тимирязева, 23 - протяженностью 357 м;

- Реконструкция теплотрассы от ТК-9-11 до ТК-9-11-0 Ду 400 на Ду 500 (АО РУС для Матвеева 10) - протяженностью 200 м.

Итого выполнена реконструкция наружных тепловых сетей протяженностью 1027 м. Электроснабжение

В 2019 году в рамках реализации Программы ремонта электросетевого комплекса городского округа «Город Чита» было предусмотрено проведение мероприятий на сумму 51 636,72 тыс. руб. Мероприятия по Программе выполняются в соответствии с утвержденными сроками. Процент выполнения физических объемов работ предприятием Городские электрические сети составляет 100%. Предприятием Центральные электрические сети составляет 102,6 %.

Водоснабжение и водоотведение

В соответствии с утвержденным планом капитального ремонта АО «Водоканал-Чита» работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 20182019 годов объектов водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме. На проведение работ по плану капитального ремонта было предусмотрено финансирование за счет собственных средств ОА «Водоканал-Чита» в сумме 65 000 тыс. руб. за счет собственных средств.

Выполнен план капитального ремонта на 100%, том числе:

- сетей водоснабжения 1550 п. м., при плане 1550 п. м. (100 %);

- сетей водоотведения 1880 п. м., при плане 1880 п. м. (100 %).

В 2019 году проводились работы за счет средств краевого и городского бюджета по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, благоустройству 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин, находящихся в муниципальной собственности и не переданных на обслуживание ресурсоснабжающей организации, на сумму 7 294,697 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет 3 623,273 тыс. руб. и бюджет городского округа 3 671,424 тыс. руб.

Газоснабжение

На проведение работ по плану капитального ремонта ОАО «Читаоблгаз» было предусмотрено финансирование в сумме 1080,0 тыс. руб. за счет собственных средств. Работы выполнены в полном объеме.

Основные значимые мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году:

В области благоустройства

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды нами запланировано благоустройство 2-х общественных территорий (строительство парка «Северный» и благоустройство парка «Шахтер»).

Кроме того, будут установлены 45 малых детских игровых комплексов.

В области жилищно-коммунального хозяйства

Ежегодное увеличение финансовых средств, направляемых на проведение капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей, влечет за собой снижение уровня изношенных сетей, что приводит к стабилизации работы теплосетевого комплекса городского округа «Город Чита» в целом. В 2020 году на данные цели ПАО «ТГК-14» за счет тарифа будет направлено около 70 025,97 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта на объектах водоснабжения и водоотведения за счет средств тарифа АО «Водоканал-Чита» планирует направить около 65 000,0 тыс. руб.