ХАБАРОВСК

Что наиболее значительное удалось сделать в 2019 году?

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда в целях создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий проживания граждан, организации благоустройства и озеленения территорий многоквартирных домов городского округа, а также по созданию благоприятных условий для частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство города в рамках реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» и муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году:

1. Выполнены работы по благоустройству 124 дворовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 127,6 млн. руб., из которых 39,1 млн. руб. - средства собственников:

- по программе благоустройства с привлечением муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий МКД (87 дворов);

- в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (37 дворов).

2. Проведены мероприятия по переводу многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Хабаровск», на закрытую схему горячего водоснабжения.

Всего было смонтировано 42 теплообменника в 31 многоквартирном жилом доме на общую сумму 34,76 млн. руб., из них:

- 30,87 млн. руб. средства бюджета города;

- 3,89 млн. руб. средства собственников МКД.

3. На содержание общественных кладбищ в 2019 году из бюджета города выделены 29,7 млн. руб., по охране кладбищ, дезинсекции и дератизации.

В целях благоустройства общественных кладбищ выполнены работы за счет бюджета города на сумму 4,0 млн. рублей.

Выполнены работы по поддержанию в надлежащем состоянии и благоустройству 51 места захоронений участников ВОВ и локальных войн на сумму 159,5 тыс. руб.

4. В 2019 году мусороперегрузочная станция «Южная» включена в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр в качестве объекта обработки ТКО. Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края №32/16 от 23.10.2019 года утвержден тариф на обработку твердых коммунальных отходов для потребителей на 2019-2022 годы. С началом деятельности регионального оператора в зоне деятельности № 1, тариф на обработку ТКО будет включен в единый тариф регионального оператора.

5. В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. В 2019 году освоено 4,1 млн. рублей (субвенции из краевого бюджета), с выполнением отлова 1566 безнадзорных животных.

6. В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 №154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» осуществляется деятельность по погребению (субвенции из краевого бюджета - 15,3 млн. рублей, средства городского бюджета -33,2 млн. рублей).

7. Ведется постоянная работа по оказанию консультативно-методической помощи и организации семинаров информационно-разъяснительного характера по основам управления многоквартирными домами для собственников жилых помещений и представителей управляющих организаций. Организовано проведение 12 обучающих семинаров для председателей, бухгалтеров, членов ТСЖ, ЖСК, а также представителей Советов многоквартирных домов, управляющих и обслуживающих организаций, в ходе которых прошло обучение 475 человек.

8. Проведены ежегодные смотры-конкурсы «Лучший двор, лучший подъезд», «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома», «Хабаровская марка», «Лучшее ландшафтное и цветочное оформление территорий города Хабаровска».

9. В 2019 году в рамках осуществления муниципального жилищного контроля организовано 185 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (9 плановых и 176 внеплановых).

В целях профилактики нарушений обязательных требований юридическим лицам выдано 22 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.

Ежемесячно осуществлялась координация деятельности комитетов администрации города Хабаровска по управлению районами по вопросам организации и проведения муниципального жилищного контроля. Проводилась работа по ведению административных дел в рамках ст. 19.5 КоАП Российской Федерации. В суды подано 12 исковых заявлений.

Итоги проведения плановых проверок размещаются на официальном сайте администрации города Хабаровска.

10. Управлением организуются и проводятся открытые конкурсы по выбору управляющих организаций. В 2019 году проведено 25 открытых конкурсов, по результатам которых заключены договоры управления МКД.

11. В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 г.г. в намеченные сроки выполнены работы по промывке внутридомовых систем отопления в 3 504 многоквартирных домах, подготовке 4 049 тепловых пунктов, замене стояков систем горячего водоснабжения и отопления протяженностью 8,703 тыс. п.м., отремонтировано и восстановлено 146 розлива системы отопления и горячего водоснабжения, восстановлено подъездное отопление в 92 подъездах, отремонтировано 351 кровли, выполнен ремонт межпанельных швов на 255 МКД, отремонтировано и восстановлено 541 двери в МКД.

12. В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы» на жилищном фонде ведутся работы по оснащению многоквартирных домов индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов (горячая, холодная вода, электроэнергия, газ). В 2019 году установлено: 77 приборов учета холодного, горячего водоснабжения, 20 приборов учета электроэнергии, 15 приборов учета газоснабжения.

По состоянию на 01.11.2019 на территории городского округа «Город Хабаровск» выполнены работы по установке 6 253 общедомовых прибора учета, в том числе - холодной воды - 1615 шт., горячей воды и тепловой энергии - 1092 шт., электрической энергии - 3546 шт.

13. В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания территории городского округа «Город Хабаровск» в 2018 году осуществлялся сбор, доставка и утилизация биологических отходов, вывезено 15,5 тыс. кг биологических отходов на сумму 18 млн. руб.

14. Организованы работы по проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории города, и месячника по подготовке территорий города к осенне-зимнему сезону.

15. Руководители управления, на основании имеющихся доверенностей, приняли участие в 972 общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.

16. Осуществлялось взаимодействие со СМИ, государственными надзорными органами, инициативными группами населения, с членами городского Совета представителей общественности многоквартирных домов. Организовано и проведено 4 заседания общественного Совета при управлении,

В 2019 году по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда подготовлено и размещено 434 публикаций в СМИ, в социальной сети «Instagram» - 323.

17. Принято участие в Международных, Всероссийских, краевых конкурсах:

- в Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». По итогам участия в краевом конкурсе занято 3 место;

- во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

- в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства».

Управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций созданы механизмы и условия для развития инженерной коммунальной инфраструктуры города Хабаровска, подключения новых потребителей.

Выполнены мероприятия «Дорожной карты» внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Создана и ведется отладка электронного сервиса ресурсоснабжающих организаций на региональном портале государственных и муниципальных услуг по подаче заявлений на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме. Также созданы личные кабинеты на сайтах всех ресурсоснабжающих организаций, позволяющие подавать и отслеживать статус заявок на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В целях развития инженерной коммунальной инфраструктуры города Хабаровска администрацией города в соответствии с документами территориального планирования разработаны и утверждены:

- схема теплоснабжения города Хабаровска;

- схема водоснабжения и водоотведения города Хабаровска;

- схема газоснабжения города Хабаровска.

В апреле 2019 года управлением завершена работа по актуализации схемы теплоснабжения города Хабаровска на период до 2034 года, которая утверждена приказом Минэнерго РФ от 22.05.2019 № 500. Актуализированной схемой теплоснабжения города Хабаровска на период до 2034 года предусмотрен прирост на 542,1 Гкал/час тепловой нагрузки для 315 объектов точечной и площадной застройки.

В 2019 году Правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных РусГидро проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке, в том числе строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Окупаемость проекта будет обеспечена за счет механизмов, предусмотренных государственной программой модернизации тепловой энергетики России.

Хабаровская ТЭЦ-4 предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 год) и будет расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок. Ее электрическая мощность составит 328 МВт, тепловая - 1374 Гкал/ч. Тепловая мощность, в сравнении с ТЭЦ-1, вырастет на 173,8 Гкал/ч. Станция будет работать на природном газе, пуск намечен на 2025 год. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству ТЭЦ-4.

Актуализированной схемой газоснабжения города Хабаровска в перспективе до 2030 года предусмотрен перевод на потребление природного газа более 120 объектов промышленности, предприятий и организаций города, а также 250 тысяч квартир и 15 тысяч частных домовладений для чего планируется построить более 3 тысяч км распределительных газопроводов.

Организациями коммунального комплекса разработаны и реализуются инвестиционные программы, в том числе:

1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2019 - 2023 годы,

2. Инвестиционная программа МУП города Хабаровска «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021.

3. Инвестиционная программа МУП города Хабаровска «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Город Хабаровск» Хабаровского края на 2018-2020 годы.

4. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2018 - 2022 годы;

5. Инвестиционная программа АО «Хабаровская горэлектросеть» по развитию электрических сетей на 2020-2024 годы.

В рамках инвестиционной программы АО «Дальневосточная генерирующая компания» в 2019 году для обеспечения подключения новых потребителей выполнена реконструкция участков магистральных трубопровода с увеличением существующих диаметров на ТМ-25 и ТМ-31, общей протяженностью 2,36 км трубопровода, на сумму 264,4 млн. руб. Ведутся работы по переводу на природный газ котлов на Хабаровской ТЭЦ-3. В декабре 2019 года введена в эксплуатацию 2-ая очередь газовой котельной в Волочаевском городке.

В декабре 2019 года введена в эксплуатацию новая газовая котельная в микрорайоне «Березки», которая будет обеспечивать теплоснабжение нового микрорайона,

В рамках инвестиционной программы МУП города Хабаровска «Водоканал» продолжается развитие водопроводного и канализационного хозяйства города.

Осуществляется строительство объектов:

1. «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации г. Хабаровска».

Ведутся работы по строительству 2 этапа 2 пускового комплекса: реконструкция ГНС с заменой технологического оборудования и встроенной ТП, приемный резервуар ГНС, защитное сооружение ГО на ГНС, внутриплощадочные сети на площадке ГНС.

2. «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения подземных вод».

Выполнены работы по корректировке проектной документации объекта. Проектная документация прошла технологический и ценовой аудит в аккредитованной Министерством строительства РФ организации. Выдано положительное заключение. В настоящее время проектная документация по объекту «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1 очередь)» находится на рассмотрении в Управлении государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области.

В рамках реализации утвержденной инвестиционной программы МУП города Хабаровска «Водоканал» на период 2018-2020 г.г., ведется строительство двух ниток водовода 0400 мм от ул. Прогрессивная до ул. Мельничная, общей протяженностью 13,5 км. Стоимость строительства 421,7 млн. руб. Начало водоснабжения октябрь 2020года. Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

В рамках выполнения инвестиционной программы АО «Хабаровская горэлектросеть» в 2019 году осуществлено присоединение к электрическим сетям новых энергообъектов во всех районах города Хабаровска: было построено 8 трансформаторных подстанций и 27 км воздушных и кабельных электрических линий.

В рамках программы газификации Хабаровского края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», в 2019 году выполнены мероприятия по переводу жилых домов Южного микрорайона г, Хабаровска со сжиженного на природный газ, количество многоквартирных домов подлежащих переводу - 21 МКД (2029 квартир).

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 № 4742, выполнены следующие мероприятия:

- проложен газопровод по ул. Нагорной от дома № 25 до дома № 59 (17 домов), на эти цели из бюджета города выделено 6,7 млн. руб., в ноябре 2019 года осуществлен пуск газа.

- получен акт ввода объекта в эксплуатацию по объекту «Газификация частных домовладений района «Пятая площадка» (1-я очередь, в пределах ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской) решается вопрос о регистрации данного объекта в муниципальную собственность, передачи специализированной организации в аренду проложенных газопроводов, ПГБ и пуске газа населению.

завершено выполнение строительно-монтажных работ по строительству новой трансформаторной подстанции ТП-335 ул. Краснореченская, 426 на сумму 8,6 млн. руб.;

- выполнены работы по проектированию 2 трансформаторных подстанций: ТП-341 ул. Кутузова, д. 2а, ТП-303 ул. Автобусная, д. 10а, начата разработка проектно-сметной документации по ТП-139 ул. Пушкина, д. 60а на сумму 2 млн. руб.;

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» выполняются мероприятия по развитию системы водоснабжения в частном секторе и устройству водозаборных колонок. В 2019 году в соответствии с мероприятиями продолжались работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Устройство водопроводных сетей для установки водоразборных колонок по ул. Моховая, Инициативная, П.Осипенко». В 2020 году планируется прохождение государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ.

Подготовка к зиме.

30.10.2019 года Дальневосточным управлением Ростехнадзора Городскому округу «Город Хабаровск» выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Обеспечено своевременное начало отопительного периода 2019-2020 годов и запуск отопления в жилых домах и объектах социального назначения в соответствии с утвержденным графиком запуска.

Структурным подразделением «Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» в 2019 году при подготовке к отопительному сезону в г. Хабаровске выполнен капитальный ремонт 9,0 км магистрального трубопровода на 13 объектах объемом. На ремонтные работы было выделено 588,4 млн. руб.

МУП города Хабаровска «Тепловые сети» в 2019 году при плане 9,966 км выполнен капитальный ремонт 12,2 км (122 % от плана), в том числе: 11,4 км - за счет средства предприятия, 0,766 км (100%) за счет субсидий местного бюджета.

МУП города Хабаровска «Водоканал» в 2019 году выполнен ремонт водопроводно-канализационных сетей 21 129 п.м. при плане 20 400 п.м. (103,57%).

Общая протяженность сетей водопровода и канализации, стоящих на балансе МУП города Хабаровска «Водоканал» по состоянию на 01.01.2020 -1568,9 км, в т.ч. сети водоснабжения - 850,131 км, сети водоотведения -718,769 км.

Общая протяженность сетей водопровода и канализации, стоящих на балансе МУП города Хабаровска «Водоканал» по состоянию на 01.01.2020 -1568,9 км, в т.ч. сети водоснабжения - 850,131 км, сети водоотведения -718,769 км.

При подготовке к отопительному сезону АО «Хабаровская горэлектросеть» в 2019 году выполнен капитальный ремонт 30,2 км кабельных линий электропередач 6-0,4 кВ, 46,7 км воздушных линий электропередач 6-0,4 кВ и 115 шт. трансформаторных подстанций.

Филиалом «Хабаровские электрические сети» АО «ДРСК» в рамках подготовки электросетевого хозяйства в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту 67 единиц оборудования подстанций 110-35 кВ, текущему ремонту 81 единицы оборудования подстанций 110-35 кВ, капитальному ремонту 40,5 км ЛЭП 35-110 кВ и чистка просек 58,95 Га ВЛ 35-110 кВ.

Полностью выполнен комплекс мероприятий по подготовке к зиме сетей газораспределения природного газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» полностью завершен, в том числе выполнено: текущий ремонт (ревизия) оборудования ГРП - 6 шт., текущий ремонт (ревизия) оборудования ГРПШ - 7 шт., текущий ремонт оборудования ШРП - 56 шт.

Также полностью выполнен комплекс мероприятий по подготовке газового хозяйства по поставке сжиженного газа ООО «Газэнергосеть Хабаровск», в том числе выполнено: техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением - 333 емк.; ревизия групповых резервуарных (ГРУ) и шкафобаллонных установок (ШБУ) 347 шт.; проверка технического состояния наружных газопроводов на герметичность - 268,24 км; техническое диагностирование подземных и надземных в обваловании газопроводов - 18,756 км; капитальный ремонт станций электрохимической защиты подземных газопроводов - 15 станц.; приборное обследование газопровода на сплошность изоляции - 32,70 км.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

Проблемы содержания и ремонта «ветхого фонда». Основная проблема, что это дома с износом свыше 60%, барачного типа, неблагоустроенные, малой площади.

В 2019 году не был решен вопрос о начале строительства АО «ДГК» тепломагистрали ТМ-35 для теплоснабжения перспективных микрорайонов «Ореховая сопка» и «6, 7 микрорайон». Один из вариантов строительства -реализация строительства ТМ-35 за счет платы за технологическое присоединение. Вместе с тем, заявки от застройщиков в АО «ДГК» о подключении к системе теплоснабжения от Хабаровской ТЭЦ-3 поступили в январе-феврале 2020 года.

Какие задачи стоят в 2020 году?

В 2020 году будет продолжена работа по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, комфортности условий проживания граждан, организации благоустройства и озеленения территорий многоквартирных домов городского округа, а также по созданию благоприятных условий для частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство города в рамках реализация муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» и муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В 2020 году планируется выполнение работ по приведению дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние. Для этих целей в марте 2020 года будет организован конкурс по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий, устройству МАФ, также в рамках данного конкурса запланировано проведения мероприятий по организации площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для приема твердых бытовых отходов.

При выделении федеральной или краевой субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в 2020 году планируется выполнить работы ориентировочно на 40 объектах.

В рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г. в намеченные сроки планируется выполнить работы по промывке внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах, подготовке тепловых пунктов, замене стояков систем горячего водоснабжения и отопления, выполнить необходимый ремонт розливов системы отопления, восстановить подъездное отопление в МОП.

В соответствии с планом мероприятий указанная работа проводится ежегодно. В течение предстоящего отопительного сезона управляющими компаниями совместно с ХТСК планируется проведение работ по устранению перегревов обратной сетевой воды.

В 2020 году будет продолжена работа по внедрению энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде.

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы» на жилищном фонде будет продолжена установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях в 2020 году.

С целью улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории города будут проведены санитарные месячники по уборке территорий. В плановом порядке будут выполняться работы по санитарной очистке бесхозных территорий, вывозу несанкционированных мест размещения отходов, ремонту и восстановлению фасадов и цоколей жилых и административных зданий, детских и спортивных площадок и др.

Для улучшения качества предоставления ритуальных услуг и содержания мест погребения, в рамках реализуемой программы «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», в 2020 году запланированы расходы по организации мест захоронений на общую сумму 26,5 млн. руб., заключены муниципальные контракты: на охрану общественных кладбищ, на содержание мест погребения городского округа «Город Хабаровск», планируется заключение муниципальных контрактов на дезинсекцию и дератизацию кладбищ. Также в 2020 году планируется выполнение работ по развитию инфраструктуры общественных кладбищ на общую сумму 6,0 млн. руб.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» управлением в 2020 году будут выполняться государственные полномочия Хабаровского края по отлову и содержанию безнадзорных животных с финансирование из бюджета субъекта РФ 10 676,11 тыс. руб.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» в 2020 году планируется выполнение государственных полномочий по погребению с финансированием 14146,34 тыс. руб.

Финансирование возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению из бюджета города составит 25 000,4 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 2020 будет продолжена работа по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В 2020 году продолжится проведение городских смотров-конкурсов «Лучший двор, лучший подъезд», «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома», «Хабаровская марка».

Будет продолжена работа по организации деятельности комитетов по управлению районами при осуществлении муниципального жилищного контроля: предоставление консультационной помощи по вопросам проведения проверок, мероприятий по профилактике и предупреждению нарушений, проведение анализа деятельности комитетов, размещение информации на сайте, в соответствии с требованиями законодательства.

Также будет продолжено взаимодействие со СМИ, государственными надзорными органами, инициативными группами населения, организация работы общественного Совета при управлении, взаимодействие с членами городского Совета представителей общественности многоквартирных домов.

С целью реализации инвестиционных проектов по строительству объектов, в том числе жилья в городе Хабаровске, будет продолжена работа по содействию АО «ДГК» в строительстве ТМ-35, реконструкции ТМ-25, ТМ-31 и ТМ-33, подключении объектов к системе централизованного теплоснабжения города Хабаровска путем заключения индивидуальных договоров.

Будет продолжена работа по актуализации схемы теплоснабжения города Хабаровска на период до 2035 г.

Завершение в 2020 году строительно-монтажных работ по объекту «Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (2-я очередь, 268 частных домовладений).

Продолжение строительно-монтажных работ по объекту «Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа, 3-я очередь», в пределах ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной.

Продолжится строительство 2 этапа 2 пускового комплекса (реконструкция ГНС с заменой технологического оборудования и встроенной ТП, приемный резервуар ГНС, защитное сооружение ГО на ГНС, внутриплощадочные сети на площадке ГНС) объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации г. Хабаровска».

Продолжится совместная работа с Правительством Хабаровского края, министерствами Правительства Российской Федерации по вопросам включения объекта - «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» в федеральные программы, непрограммную часть ФАИП на 2021 и последующие годы.