НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство

Информация о проведении мероприятий в 2019 году:

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году был запланирован

-капитальный ремонт фасадов 3-х многоквартирных жилых домов:

г. Невельск, ул. Школьная, д. 47;

г. Невельск, ул. Победы, д. 1;

с. Горнозаводск, ул. Артемовская, д. 2;

-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 2-х многоквартирных жилых домов: г. Невельск, ул. Победы, д. 3; с. Шебунино, ул. Дачная, д. 9. Все запланированные работы выполнены.

В рамках Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ», в 2019 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» запланирован капитальный ремонт 21 многоквартирного дома по 34 конструктивам:

1. г. Невельск, ул. Вакканай, д. 1 (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение);

2. г. Невельск, ул. Вакканай, д. 6 (кровля);

3. г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 69 (кровля);

4. г. Невельск, ул. Победы, д. 1 (кровля);

5. г. Невельск, ул. Победы, д. 14 (кровля);

6. г. Невельск, ул. Победы, д. 6 (кровля);

7. г. Невельск, ул. Приморская, д. 64а (водоотведение);

8. г. Невельск, ул. Советская, д. 49 (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение);

9. г. Невельск, ул. Советская, д. 57 (тепло-, водоснабжение и водоотведение);

10. г. Невельск, ул. Школьная, д. 85 (электро-, тепло-, водоснабжение);

11. г. Невельск, ул. Школьная, д. 93 (электро-, тепло-, водоснабжение);

12. г. Невельск, ул. Школьная, д. 97 (кровля);

13. с. Горнозаводск, ул. Артемовская, д. 2 (кровля);

14. с. Горнозаводск, ул. Кирпичная, д. 4а (кровля);

15. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 31а (кровля);

16. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 49 (кровля);

17. с. Горнозаводск, ул. Центральная, д. 97 (кровля);

18. с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 15 (кровля);

19. с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 36 (электро-, теплоснабжение);

20. с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 38 (электроснабжение);

21. с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 40 (электроснабжение); Все запланированные работы выполнены.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» согласно перечню мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами в 2019 году управляющими организациями запланирован ремонт 43 подъездов многоквартирных жилых домов.

Ремонт всех запланированных подъездов выполнен в полном объеме.

В 2020 году запланирован капитальный ремонт жилищного фонда 7 многоквартирных домов (при выделении дополнительного финансирования):

- с. Горнозаводск, ул. Советская, д.49, д. 55, д. 55а (капитальный ремонт фасада);

- г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 61 (капитальный ремонт фасада);

- г. Невельск, ул. Советская, д. 3, д. 5; (капитальный ремонт внутридомовых систем (теплоснабжение);

- с. Шебунино, 1-ый Дачный переулок, д. 1 (капитальный ремонт внутридомовых систем.

В рамках мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный зимний период 2018-2019 г.г. выполнены работы:

- Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Горная с.Шебунино;

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения с. Шебунино (котельная КМТ-2,5);

- Капитальный ремонт магистральной теплотрассы с. Шебунино;

- Установка конвейера золоудаления модульной котельной с.Горнозаводск;

- Капитальный ремонт системы удаления отработанных газов модульной котельной с.Горнозаводск;

- Обмуровка котлов ДКВР 20/13 ГМ ЦРК г.Невельск;

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Невельск (дренажная система ЦРК);

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Невельск (резервуары хранения мазута № 3, № 4);

- Капитальный ремонт теплотрассы г. Невельск от УТ 3-16 (район ул. Горького, 7) до УТ 3-17 (ул. Чехова);

- Капитальный ремонт теплотрассы г. Невельск от магистральной теплотрассы (УО 6-5) до врезки в жилой дом ул. Школьная, 97;

- Капитальный ремонт водозабора с. Шебунино;

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Шебунино на участке от гидранта № 3 до резервной емкости котельной;

- Капитальный ремонт водозаборных скважин на водозаборе «Придорожный» г.Невельска;

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Горнозаводск по ул. Центральная;

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Невельск по ул. Казакевича;

- Капитальный ремонт машинного отделения водозабора с. Шебунино;

- Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры г. Невельск по ул. Морская, д. 1 - д. 21;

- Приобретение снегопогрузчика;

- Капитальный ремонт канализационных насосных станций № 1, № 2, № 4 г.Невельск;

- Капитальный ремонт канализационных насосных станций № 3, № 5, № 6 г.Невельск;

- Капитальный ремонт воздушной линии ВЛИ 0,4 кВт от КНС № 2 «Север» до ТП 905 г.Невельск.

В 2019 году заменено всего 1,9 км участков теплотрассы, 2,7 км водопровода.

Также в 2019 году выполнены работы по ремонту линии электропередач в с.Шебунино и г.Невельск. Заменено 9,43 км линий электропередач.

В 2019 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов запланирован ремонт 9 дворовых территорий.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам завершены в установленные сроки и в полном объеме.

Кроме того, в рамках мероприятий по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов выполнены работы по установке малых архитектурных форм (детского и спортивного оборудования) на придомовых территориях жилых домов:

- г. Невельск, ул. Победы, д. 33-35 - устройство площадки с травмобезопасным покрытием, установлен детский игровой комплекс;

- г. Невельск, ул. Победы, д. 53 - устройство площадки с травмобезопасным покрытием, установлен детский игровой комплекс;

- г. Невельск, ул. Советская, д. 57 - устройство площадки с травмобезопасным покрытием, установлен детский игровой комплекс;

- г. Невельск, ул. Морская, д. 21 - устройство площадки с травмобезопасным, покрытием установлен детский игровой комплекс;

- с. Горнозаводск, ул. Советская, д. Па, 13а - устройство площадки с травмобезопасным покрытием, установлен детский игровой комплекс;

- с. Шебунино, ул. Дачная, д. 11 - установлен детский игровой комплекс. Также на существующие спортивные площадки установлено дополнительное

спортивное оборудование и воркауты:

- с. Шебунино, ул. Дачная, д. 5, ул. Дачная, д. 9, с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 42, д. 39, ул. Коммунальная, д. 13, ул. Советская, д. 57- д. 61А, ул. Шахтовая, д. 15, г. Невельск, ул. Советская, д. 47-49.

В рамках мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный зимний период 2019-2020г.г планируется выполнить следующие работы:

4 объекта теплоснабжения г. Невельск, с. Горнозаводск (капремонт теплотрасс г. Невельск, с. Горнозаводск, капитальный ремонт котельной № 12 с. Горнозаводск);

- 1 объект водоотведения г. Невельск - капремонт внутриквартальных сетей водоотведения по ул. Школьная 79, 79а г. Невельск;

- 3 объекта - приобретение трактора с навесным оборудованием и 2 мусоровозов.

Планируется выполнить работы по замене линий электропередач в с.Шебунино в объеме 3,7 км.

В 2020 году планируется выполнить капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов:

1. с. Горнозаводск, ул. Советская, 49, 55, 55а;

2. с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, 36, 38, 40;

3. с. Шебунино, ул. Дачная, 2

4. с. Шебунино, ул. Горная, 9

5. г. Невельск, ул. Гоголя, д. 6

6. с. Шебунино, проезд к дворовым территориям жилых домов № 1, № 2 по Дачному переулку, № 5 по ул. Дачная.

Благоустройство общественных территорий:

-Благоустройство зоны активного отдыха по ул. Яна Фабрициуса в г. Невельск -Благоустройство общественной территории, г. Невельск, ул. Победы, 1 -Благоустройство зоны отдыха по ул. Рыбацкая, г. Невельск -Благоустройство сквера по ул. Советская в г. Невельск -Благоустройство сквера дома культуры с. Горнозаводск

-Благоустройство общественной территории, с. Горнозаводск, на перекрестке ул. Шахтовая и ул. Советская

-Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунальной в с. Горнозаводск -Благоустройство территории ДК «Горняк» в с.Шебунино (этап № 2, этап № 4) -Благоустройство общественной территории по ул. Дачной, с. Шебунино

В 2019 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» выполнено:

- устройство тротуаров по ул. Ленина 3;

- устройство тротуаров по ул. Советской;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования общего значения Невельск-Шебунино;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Приморская в г. Невельске

- ремонт дорожного полотна по ул. Вакканай г. Невельск;

- ремонт моста по ул. Сельская в г. Невельск;

- замена ограждений на мосту через реку Казачка в г. Невельске;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Яна Фабрициуса г. Невельск;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Казакевича;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Яна Фабрициуса, Северная, Рыбацкая, Победы;

- ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Советская, Школьная, Казакевича, Ленина;

- ремонт автомобильного моста по ул. Береговая через реку Казачка в г. Невельске;

- ремонт пешеходного ограждения вдоль дороги по ул. Яна Фабрициуса г. Невельск;

- нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Невельск;

- выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Колхозное» Невельского городского округа;

- выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Невельске по ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Казакевича, ул. Яна Фабрициуса, ул. Береговая»;

- Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Невельске по ул. Казакевича, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Яна Фабрициуса, ул. Береговая»

- Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Колхозное"

Общая протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог в 2019 году составляет 4771 метр.

Общая протяженность вновь устроенных в 2019 тротуаров году составила 129 метров.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в 2019 году выполнены работы по оборудованию светофорами типа Т7 на пешеходных переходах (установлены на ул. Ленина 59, Советская 47, Победа 15, Железнодорожная 69) в г. Невельске.

В части развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в 2020 году планируется выполнить:

1 .Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Невельске ул. Казакевича;

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Флотская г. Невельска (до знака конец населенного пункта);

3. Ремонт лотков ливневой канализации по ул. Яна Фабрициуса, Школьная;

4. Устройство ливневой канализации 150 метров с. Горнозаводск по ул. Центральной Невельского городского округа;

5. Нанесение дорожной разметки автомобильных дорог Невельского городского округа;

6. Ремонт деформационных швов автомобильных мостов по ул. Флотская в г. Невельске;

7. Ремонт тротуаров г. Невельска;

8. Ремонт перил моста по ул. Флотская г. Невельска (второй мост);

9. Установка светофоров типа Т7 на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений по ул. Приморская, Школьная г. Невельска, с. Горнозаводск ул. Советская;

Ю.Устройство газонной линии по ул. Приморская;

11 .Ремонт участков дорожного полотна г. Невельска;

12.3амена автобусного павильона в г. Невельске по ул. Советская.

Устройство освещения:

1 .Освещение сквера «Невельского» по ул. Советская в г. Невельске.

2.0свещение пешеходного перехода по ул. Яна Фабрициуса в г. Невельске.

3.Устройство освещения по ул. Восточная, ул. Озерная, ул. Советская, ул. Чехова, ул. Артемовская, ул. Октябрьская, ул. Кошевого с. Горнозаводск Невельского городского округа.