АРТЕМ

В области жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики:

Что наиболее значительное удалось сделать в 2020 году?

1. В соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта в Приморском крае» и разработанным адресным перечнем МКД в 2020 году в Артемовском городском округе в рамках региональной программы капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома, 6 будут доделываться в 2021 году. Также в программу капитального ремонта был включен МКД Кооперативная, 4, в котором в 2018 году в результате пожара полностью сгорел мансардный этаж и часть кровли. Ремонтные работы проводятся в 2 этапа 1 этап (конструкция мансардного этажа и конструкция кровли) выполняются за счет средств бюджета Артемовского городского округа, а покрытие кровли выполняется по программе капитального ремонта за счет средств Фонда. Полностью все работы планируется завершить в 2021 году.

2. В рамках этой же программы региональному оператору и иным владельцам специальных счетов производились ежемесячные платежи за капитальный ремонт общего долевого имущества в доли, приходящейся на муниципальный жилищный фонд, за год затраты составили 8,9 млн. руб.

3. Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 проведено 27 открытых конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не выбрали способ управления либо от управления которых отказались действующие управляющие компании.

4. С участием представителей муниципалитета было проведено 84 общих собрания собственников помещений МКД по вопросам, касающимся содержания общего имущества собственников, а также выбраны Советы домов в 13 многоквартирных домах

5. В связи с введением моратория на проведение проверок, по обращениям граждан и юридических лиц, специалистами отдела муниципального жилищного контроля проведены 16 проверок деятельности управляющих компаний, в том числе 3 проверок – по исполнению ранее выданных предписаний.

6. Была организована планомерная работа по взысканию задолженности с граждан-нанимателей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Нанимателям жилых помещений было вручено 98 предупреждений, подано 13 исковых заявлений в суд.

7. Продолжена работа по размещению в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества, об оказании коммунальных услуг и поставках ресурсов, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур.

8. По муниципальной программе «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018 – 2020 гг.» была разработана ПСД, а также пройдена гос. экспертиза для строительства водопроводной сети в с. Суражевка.

1.9. В 2020 году приобретено 14 квартир для детей сирот.

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

В городе Уссурийск предприниматели смогли организовать приют для животных без хозяев, в который привозят собак со всех городов Приморского края.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

1. Не наступило кардинального улучшения качества электроснабжения на территории городского округа, особенно в районах индивидуальной жилой застройки.

2. Не удалось решить вопросы, связанные с организацией отлова и содержания безнадзорных животных на территории АГО.

3. Не удалось решить вопросы, связанные с передачей в управление частным управляющим компаниям ветхих и аварийных жилых домов.

Вопрос 4. Какие задачи стоят в 2021 году?

1. Подготовка конкурсной документации и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых самостоятельно не выбрали какой-либо способ управления своим домом либо от управления которыми отказались управляющие компании.

2. Исполнение мероприятий Программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений, исполнению решений судов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Организация исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля.

4. Возмещение управляющим организациям, ТСЖ и ресурсоснабжающим предприятиям затрат на содержание незаселенных муниципальных жилых помещений.

5. Выполнение актуализации Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа.

6. Устройство и восстановление уличного освещения и освещения территорий социально-значимых объектов с учетом энергосберегающих технологий.

7. Организация работ по выполнению мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, благоустройства и озеленения территории АГО.

8. Организация благоустройства мест массового отдыха населения, ликвидация несанкционированных свалок ТКО и содержание территорий муниципальных кладбищ.

9. Передача на обслуживание в КГУП «Приморский водоканал» наружной канализации в селе Кневичи (канализационный коллектор, очистные сооружения, благоустройство территории).

10. Подготовка документации с Инвестиционным агентством Приморского края проекта реконструкции и модернизации системы водоотведения АГО на основе механизма ГЧП (концессионная модель).

11. Продолжить работу по приобретению квартир для детей сирот.

В области благоустройства:

Что наиболее значительное удалось сделать в 2020 году?

1. В 2020 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» было освоено более 197 млн. руб., для благоустройства территории города.

2. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» было освоено более 142 млн. руб. благоустроен сквер, парк, установлены 21 детская (спортивная) площадка, благоустроено 18 дворовых территорий МКД.

3. По муниципальной программе «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа» по мероприятиям благоустройство дворовых территорий, который реализуется методом софинансирования за счет средств собственников (5%) было освоено более 24 млн. руб., установлено 4 детская (спортивная) площадка, благоустроено 10 дворовых территорий МКД.

4. По непрограммному мероприятию реализация проекта «Народный бюджет» было освоено более 32 млн. руб. в итоге благоустроено 3 территории, в том числе установлена скейт-площадка.

5. В 2020 году на территории Артемовского городского округа было установлено 63 контейнерные площадки, из них 2 площадки были установлены в районе многоквартирных домов, 61 площадка была установлена в районах частного сектора.

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

По показателям индекса качества городской среды город Владивосток получил статус «Благоприятная городская среда» с количеством баллов 184.

Какие задачи стоят в 2021 году?

1. Продолжить реализацию всех программ и механизмов по благоустройству общественных и дворовых территорий.

2. Начать реализацию механизма по благоустройству территорий по механизму инициативного бюджетирования.