НОВОСИБИРСК

Итоги деятельности за 2020 год.

1. В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также обеспечения сохранности и ремонта жилищного фонда в городе Новосибирске проводятся ремонтные работы за счет средств бюджета города. В 2020 году работы были выполнены на 152 домах на сумму 108,3 млн. рублей.

Кроме того, муниципалитет как собственник жилых помещений муниципального жилищного фонда города Новосибирска производит установку и замену индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды.

2. В соответствии с действующим законодательством мэрия города Новосибирска в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города участвует в реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта МКД в качестве технического заказчика.

В план работы на 2020 год входило выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на 394 объектах. По факту выполнен капитальный ремонт 383 МКД, проведены 673 вида работ.

Один из основных вопросов при реализации региональной программы капитального ремонта - препятствие собственников помещений для проведения работ. Внутридомовые инженерные системы проходят по помещениям собственников (квартирам). Собственники помещений не обеспечивают доступ для проведения работ (трубы проложены в полу - требуется демонтаж покрытия пола, стояки замурованы в нишах в санузлах - требуется демонтаж покрытия стен), в связи с чем работы выполняются не в полном объеме, что в дальнейшем может привести к возникновению аварийной ситуации.

Перечень приоритетных задач на 2021 год.

1. Организовать контроль за ходом, соблюдением сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Запланировано 1322 видов работ в 742 многоквартирных домах.

2. Организовать проведение работ с привлечением субсидии из бюджета города и области по:

- выполнению работ по ремонту жилищного фонда в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на сумму 105,2 млн. руб. (бюджет города);

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 на 2021 год запланировано выполнение работ по установке, замене 188 ИЛУ холодного и горячего водоснабжения и поверке 318 ИЛУ холодного и горячего водоснабжения на общую сумму 0,7 млн. рублей.

3. Проводить контрольные мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых находятся помещения муниципального специализированного жилищного фонда (общежитий, маневренного фонда). Осуществлять проверку документов и согласование ежемесячных актов приемки выполненных работ в части содержания общего имущества в домах муниципального специализированного жилищного фонда, представленных управляющими организациями в рамках соглашений на предоставление субсидий из бюджета города Новосибирска в установленном порядке.

Для бесперебойной и качественной работы систем коммунальной инфраструктуры выполнены:

техническое перевооружение магистральной тепловой сети протяженностью в однотрубном исчислении 1,11 км. вводной тепловой сети протяженностью в однотрубном исчислении 0,27 км. оборудование центральных тепловых сетей (далее — ЦТП), планово-предупредительный ремонт и модернизация ведомственных локальных источников тепловой энергии (МУП «Энергия»);

ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 1,72 км сетей водоснабжения и 0,92 км канализации бестраншейным способом (МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»);

реконструкция сетей холодного водоснабжения частного сектора общей протяженностью 1,91 км, в том числе 1,5 км в рамках реализации наказов избирателей;

работы по реконструкции девяти объектов муниципальных электрических сетей (МУП «Электросеть»).

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 — 2020 годы:

- газифицировано 95 индивидуальных домовладений малоимущих граждан за счет предоставления субсидии из бюджета города;

- выполнено строительство объекта газораспределительной системы «Распределительный газопровод низкого давления для перевода на природный газ жилых домов по проспекту Дзержинского, 73, 81» общей протяженностью 711,14 п. м.

В 2021 году стоит задача по заключению концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предложено ООО «Новосибирская теплосетевая компания» для улучшения теплосетевого комплекса.

О работе муниципалитета в 2020 году и планах на 2021 год в части благоустройства дворовых территорий.

В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного Собрания Новосибирской области в 2020 году выполнено благоустройство на 242 объектах на сумму 397,6 млн. рублей, в том числе 206, 9 млн. рублей - средства бюджета города, 190,7 млн. рублей - областного бюджета Новосибирской области.

Совместно с администрациями районов, проведены мероприятия по ямочному ремонту внутриквартальных проездов на 66 объектах на сумму 4,6 млн. рублей (бюджет г. Новосибирска).

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» выполнено благоустройство 37 дворовых территорий, кроме того, выполнен 1 этап по благоустройству 13 дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2021 год (закуплены малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование, ограждения, покрытие площадок из резиновой плитки). Сумма по благоустройству составила 166,7 млн. рублей, в том числе 31,4 млн. рублей — средства бюджета города, 5,4 млн. рублей — областного бюджета Новосибирской области, 129,9 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Работы по благоустройству выполнялись в тесном взаимодействии с собственниками многоквартирных домов, депутатами, администрациями районов, управляющими организациями, представителями органов ТОС. Строительный контроль осуществляли специалисты МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».

Перечень приоритетных задач работы на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в части благоустройства дворовых территорий:

1. Реализовать мероприятия по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Адресный перечень будет сформирован после утверждения Плана мероприятий по реализации наказов на 2021 - 2025 гг. Планируемый объем финансирования составит 200,0 млн. рублей (бюджет г. Новосибирска).

2. Продолжить работу по ямочному (текущему) ремонту внутриквартальных проездов (бюджет г. Новосибирска).

3. Повышая качество работ, реализовать мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды», выполнить благоустройство 37 дворовых территорий. Планируемый объем финансирования составит 139,6 млн. рублей (бюджеты РФ, НСО, г. Новосибирска). (На сегодняшний день городу подтверждены суммы финансирования в вышестоящих бюджетах - 104,5 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.)